# 工期责任书范文示例2023

甲方：

乙方：

本年度施工工程量较大，工期比较紧张。为调动项目部管理人员的积极性，一切为圆满完成施工任务，给予乙方现金奖惩。对于能提前完成施工任务，给予现金奖励。不能按时完成施工任务，则处以相应的罚款。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及工程工期有关法律法规按平等自愿公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，为明确双方责任权利和义务保障工程顺利进行，特制定本责任书，此责任书强制执行，甲乙双方应共同遵守，并履行相应的责任和义务。

一、工程质量要求

工程质量符合设计图纸及相关规范要求。工程质量达到标准。

二、工程工期要求

(一)工期进度要求

1、乙方按甲方进场开工之后，日内做好施工现场准备工作。

2、乙方开工前一天做好工期计划安排(工期进度表)提交甲方，双方签字后生效。

3、乙方在进场开工之后年月pccp管道生产线工程所有土建部分的施工。

(二)进度措施

1、双方根据已签订的工期横道图进行验收。

2、在保证以上所述工期的同时，还应确保满足以下安全目标及质量目标。a、在施工期间，项目部应保证本工程安全、消防无事故，做好文明施工;

b、在抢工期的同时，严格控制施工质量，确保每个分项工程的施工质量都能满足

国家规范及设计要求。

3、如遇有下列情况之一，经甲方同意书面签字认可后，可考虑工期延长：a、因不可抗力影响;

b、重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行;c、非乙方原因的停电、停水造成的停工时间连续12小时以上;

d、因甲方原因的工期调整。

三、罚则

1、乙方提前完工，甲方将给予元/天奖励金，如果乙方不能按期完工，乙方每

拖一天，甲方对乙方进行元/天罚款。

2、甲乙双方团结合作共同提高工程进度，保证工程顺利投产。

四、附则

1、本责任书一式二份，甲方、乙方各一份。

2、该责任书甲乙双方签字后生效。

甲方：乙方：

年月日年月日