# 运输设备租赁合同

承租方：(以下简称甲方)

出租方：(以下简称乙方)

甲方在宏达·圣水湖畔S2地块工程项目中租用乙方的砼输送设备，经双方友好协商，本着公平自愿的原则，签订如下协议：

一、租赁设备型号及数量

1、本地块工程包含两栋主楼、地下车库及商业用房，两栋主楼均为地下三层，地上二十六层，地下车库为地下两层，混凝土标号主要有C15、C30、C35等几种，总混凝土量约35000?;

2、租用型砼输送泵一台至两台、布料机(R15.0M)以及相配套的泵管、管卡及软管，所有设备数量和质量必须满足甲方施工进度和工程质量的需要(新地泵、新管<加强管及新布料机)。

二、甲方的权利和义务

1、甲方负责提供乙方派驻工地工作人员的住宿，乙方派驻工地操作人员的伙食费用由乙方自行承担，亦可在甲方的食堂用餐，所发生的费用从乙方的租赁款中扣除;

2、甲方做好砼输送前后的各项工作，包括提供电源、水源、泵管的铺设、拆除以及清洗等;

3、由甲方提供场地给乙方进场的砼泵、砼输送管、管卡、随机的工具及附件等设备的堆放，并且由甲方负责保管，如因甲方原因发生丢失和损坏的情况，由甲方相应赔偿，非甲方人员人为发生的损坏，由乙方自行负责;

、在施工过程中，因机械设备故障发生的费用，由乙方承担。

三、乙方的权利和义务

1、乙方按双方约定的时间和地点进场双方合同约定的设备及配套设施;

2、乙方负责进场的机械设备的操作、保养、维修等;

3、乙方必须指派专人操作机械设备，且必须保证机械设备根据甲方施工的需要能24小时高效运转;乙方派驻施工现场的机械操作人员，应听从甲方管理人员的安排和指挥，并做到随时待命，不得延误甲方的施工进度，若因此而造成甲方施工进度的延误，甲方有权对乙方采取罚款措施;

、如乙方的设备不能正常使用，且在短时间内不能修复运行(一般以不超过两小时为限)，乙方必须及时调换设备进场，确保砼工程施工的连续性，由此而发生的费用由乙方自行承担。若未能及时调换设备，造成甲方砼工程的质量事故及其他经济损失由乙方承担。

四、合同单价、结算方式

1、合同单价：按照每立方米元计算(注：本单价包括乙方机械的日常维修、维护费用，以及乙方人员的工资、车旅费等一切费用在内。

2、结算方式：根据图纸的几何尺寸结合砼站小票作为结算依据。

五、付款方式：

1、一至十五层，十六层至封顶，每次完成工程量支付50%，结构验收核对完工程量后一个月内支付至70%，春节前付清余款;

2、如年内不能顺利封顶，则支付完成工程量的80%。

六、争议与裁决

甲乙双方发生合同条款争议时，可以通过协商解决，不愿通过协商解决的，可以向邯郸仲裁委员会申请仲裁。

七、合同的生效和中止

本合同自双方签字盖章之日起生效，结清合同款后本合同中止。

八、合同份数

本合同一式四份，正本两份，双方各执一份，副本两份，甲方执两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日