# 盖房施工合同

(简称甲方)

(简称乙方)

根据甲方工程建设需要，甲、乙双方通过协商，甲方同意将哈牡绥东物流质押担保中心院内钢结构库房房盖更换房盖工程(以下简称更换房盖工程)委托乙方承包施工，乙方接受甲方委托，为明确双方责任，特签订本合同。

一、施工内容

更换房盖工程甲方委托乙方按甲方提供的施工要求对库房房盖更换工程项目进行施工建设。

二、承包方式及结算办法

(一)、更换房盖工程总价23万元，更换下来的旧彩钢瓦归乙方所有。

(二)、更换房盖工程承包方式为大包;包工、包料(更换的新瓦必需为0.45规格的彩钢瓦)。

(三)、更换房盖工程采用工程内容及工程量以工程为准，按实竣工结算的方式。

(四)、乙方应在工程竣工验收合格之日起3天内编制完工程结算书并提交甲方，甲方在收到结算书后3天内完成审核工作，审定后的结算总价即为更换房盖工程承包总价。

三、施工工期

更换房盖工程施工总期()天，开工日期以本合同签字生效之日起的第3天算起，竣工期应顺延，乙方应采取措施确保按期开工及竣工。

四、施工质量及验收

(一)、乙方应严格按甲方要求现行施工及验收规范进行施工，工程质量必需达到合格。

(二)、工程竣工后，乙方应提前通知甲方进行验收，凡在施工及验收中发现质量达不到验收要求的，乙方必须无条件返工并承担全部责任及费用。

(三)、更换房盖工程质量保修期自本工程竣工验收合格之日起3年。

五、付款方式及结算

签于更换房盖工程施工周期短乙方在施工材料进场，甲方先付工程总价50%款在工程竣工验收合格，结算审定之日起七天内甲方付清给乙方全部工程款，扣壹万元保证金，一年后工程质量没问题返还给乙方。

六、材料供应

(一)、更换房盖工程施工所需全部材料均由乙方负责采购，必需保证0.45彩钢瓦。

(二)、工程中彩钢瓦材料，乙方必须保证全部选购质量符合国家规定的产品，严禁提供和使用不合格的材料或伪劣产品。

七、双方职责

(一)、甲方责任：

1.派出施工代表负责施工中技术问题的处理及与乙方日常工作联系，并对本更换房盖程施工质量进度进行监督，检查;

2.负责在工程完工后组织验收;

3.按时按规定乙方拨付工程款项。

(二)、乙方责任:

1.严格按甲方要求施工、施工规范及施工程序组织施工，并服从甲方现场代表对施工质量进度监督检查;工程竣工质量保修期为3年。

2.采取措施以防止事故发生，凡施工中由于乙方自身原因造成的人员伤亡事故及其他损失其责任和损失均由乙方自负，甲方不承担任何责任。

八、其他约定事项

(一)、本合同未尽事宜，甲、乙双方可以协商解决。

(二)、违约处理：本合同在履行中如发生违约事件双方应协商解决，如协商解决不成则采取仲裁处理方式，申请仲裁委员会进行仲裁处理。

(三)、本合同中自甲、乙双方签字之日起生效，工程完工结算办妥并付清工程款后自行失效，但保修期这条有效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日