# 村民小组会议记录精彩范文

时间：20xx年x月x日

地点：马路村村民委员会会议室

参会人：乡挂钩领导、中心校及完小领导、村民代表和村民小组长。

记录人：肖代荣

会议内容：

一、马路村挂钩领导周飞纪委书记传达区、乡相关会议精神，并就项目建设提出明确要求。

二、乡中心校校长崔刚权及马路村学校校长分别作表态发言。

三、马路村主任作具体工作安全

(一)根据区水务局和乡政府规划安排，今年决定对我村完小进行安全饮水项目建设，这是对我村的极大关心。我们要充分领会区乡相关会议精神，全力配合相关部门把该项目实施好。农村饮水进行改造，我村主要针对柏树湾和寿坝两个合作社进行改造，让社员饮用上自来水。我村饮水工程从今年开始规划，明年正式实施。

(二)项目建设中，管线土方开挖、回填、管材管件及水泥搬运，由各村民小组负责组织人员完成，各村民小组暂定组织有效劳动力100个，一切安全责任自行负责。

(三)建设过程中的一切矛盾纠纷由村、组协商解决。

(四)根据投资情况，本工程建设农户不再筹资。我村决定成立项目领导小组，组长由我负责，副组长由我的两位助理负责，成员由马路村完小校长及部分村民代表和村民小组工组成。

(五)以后的管理由村委会研究后由专人管理，水费收取为自流1.50元/吨。

四、各村民代表及村民小组长分别发言，均表示赞成。

五、参会人员签字

大山包乡马路村民委员会

20xx年x月x日