# 村庄绿化措施

为扎实推进××乡××村美好乡村建设，优化村容村貌，切实改善生态环境，构建绿色乡村体系，提升××旅游竞争力，按照生态化、系统化、因地制宜、均衡分布与就近服务的原则，实现“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的总体目标，依据《××省美好乡村建设规划(2012——2020年)》和《××县关于全面推进美好乡村建设的实施意见》，制定如下实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，以生态文明建设为主线，以创建美好乡村为载体，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总要求，结合皖南徽派风格，注重选取特色乡土树种，突出村庄标志性风貌，重点实施村口、休闲广场、庭院、驳岸绿化工程，着力提升乡村绿化综合效益，建设良好的集镇生态环境和优美的集镇绿化景观，大力弘扬生态文化，构筑“依山傍水，一周多带，四面渗透”的生态景观结构，促进经济、社会、生态协调持续发展。

二、工作目标

到2013年6月完成滨水地区400米驳岸绿化;2013年6月完成居住区庭院、道路交叉口等处绿化;到2013年7月完成集镇入口与出口处绿地广场绿化;到2013年7月完成××戏台(休闲广场)绿化;到2013年8月底，完成××村主干道1000米公路绿化。

三、组织领导

乡党委、政府成立以党委书记为政委、乡长为指挥长，

各有关部门为成员的集镇绿化建设领导小组。

四、工作原则

(一)科学规划原则。强化规划的引导和指导，科学编制美好乡村绿化建设规划，做到先规划后施工、不规划不施工。通过“抓点、带线、促面”逐步完善乡村绿化体系，有计划有步骤有重点地分类分批实施。

(二)政府组织原则。由乡党委政府统一领导，在领导小组的具体安排下开展工作，确保创建工作有序、有效进行。

(三)全员参与原则。建立县、乡、村三级共建机制，整合资源，通过各种宣传渠道，大张旗鼓地宣传绿化工作，调动全乡干群的积极性，使广大群众自觉参与乡村绿化建设。

(四)目标管理原则。实行目标责任制，层层分解任务，落实工作责任。

(五)分步实施原则。根据创建的不同阶段，有计划、分步骤制定详尽的工作进度时间表，有力、有序推进创建工作。

五、时间安排

(一)2013年绿化任务时间安排

1、2013年3月完成规划方案制定与修订;

2、2013年4月完成清理场地、场地平整、放线定点、选苗、起苗、包装、运输、临时假植任务;

3、2013年8月完成挖种植穴、施基肥、栽植、支撑、修剪、遮阴任务;

、2013年9月完成补缺补差工作。

六、建设的内容、规模以及投资预算

2013年建设的内容、规模以及投资预算

1、建设内容及规模：

(1)主干道栽植地径10cm香樟苗400株;

(2)滨水地区驳岸栽植地径5cm紫薇苗100株，栽植高度40cm、冠幅30cm迎春花1000株;

(3)出入口绿化广场栽植地径8cm桂花50株，地径10cm银杏10株，地径5cm红枫50株，高度50cm、冠幅50cm红花继木50株，地径4cm红叶石楠50株;

(4)休闲广场绿化栽植地径10cm杜英10株，茎粗2cm、秆高250cm紫竹100株，地径5cm红枫50株，高度35cm、冠幅25cm雀舌黄杨1000株，高度30cm、冠幅30cm茶梅100株，地径10cm木兰10株;

(5)居住区、庭院绿化地径5cm石榴、桃树、枣树等果树600株。

2、投资预算：总投资236395元。(具体见下表)

七、总体要求

(一)统一思想，提高认识。各部门要从深入贯彻落实科学发展观、推进美好乡村建设的战略高度，深刻认识××乡××村绿化工作的重大意义，把思想统一到乡党委政府的决策上来，切实增强××村对于改善人居环境、提升美好乡村旅游品质重要性、必要性和紧迫性的认识，充分调动工作的积极性和主动性。

(二)广泛宣传，营造声势。要利用多种宣传形式，通过多种活动，营造全村动员、全民支持、全社会参与绿化的浓厚氛围。

(三)明确任务，落实责任。严格按照集镇绿化目标，有计划、分步骤地推进集镇绿化工作，加强目标管理，做到统一指挥、条块结合，责任明确、管理有序。

(四)突出重点，提升水平。美好乡村绿化以主干道、集镇出入口、休闲广场、居民庭院为重点，同时加强道路交叉口及不易建设地段绿化工作。

(五)积极配合，统筹协调。绿化工作任务艰巨、时间紧迫、使命光荣，要牢固树立大局观念和全乡一盘棋思想。各部门之间要加强统筹协调，服从领导，做到有计划、有部署、有反馈、有检查、有总结、有评比，确保绿化工作目标圆满实现。