# 电工装修合同

甲方：

乙方：

经甲、乙双方协议，甲方将层的所有吊顶、走廊、窗帘盒、大厅、收银台、造型等木匠装修工程。

1、包工、包质量、包施工安全。

2、装修工艺的所有尺寸，规格、样式一切严格按照施工图及效果图工艺制作。除特殊情况，现场双方协调作出方案之外。

3、如有不符合工程质量问题一切后果和费用全部由乙方负责。

、工程进度，2015年8月12日进场至2015年11月30日完工，其中单项施工组织计划由项目部周计划安排。

5、工程单价，五、六楼吊顶包工单价按房间地面积计算，每平方米人民币43.00元，吊顶石膏线条每米按10元计算。窗帘盒每米20元，轻钢龙骨隔墙每平方30元，木方打底石膏板隔墙每平方米35元，异型隔墙打底40元，平面墙贴面板每平方米20元，特殊造型工艺待定。工程量最终按现场据实结算为准。

6、工程质保金为1年。如未达到1年内的质量出现问题，全部由乙方维修及返工，除人为因素损坏。

7、质保金为总结算的5%。

8、付款方、每月按形象进度款50%付款，总工程竣工验收后，甲方付乙方总工程款70%，余额结算后三个月付清。

9、工程进度计划必须按照甲方月或周计划进行。由甲方编制工程进度表。如有违规操作未按进度计划进行，在本月形象进度款扣除：具体奖罚金额在月或周计划决定，开会确定为准。

此协议从签订之日起生效。甲、乙双方各一份。

甲方：

乙方：

年月日