# 2023年养殖场承包合同范文

甲方：

乙方：

经双方商量在共同尊重的原则下，双方达成如下协议：

一、双方要遵守国家的法律法规和合同法，按甲方提出的要求施工。

二、建设厂地为700m，包工包料。

二、沼气池改扩建10立方米，沉淀池改扩建30立方米40000元。

四、排污沟及管道改扩建300米，110元/米，合计33000元。

五、供水管道改扩建600米，40元/米，合计24000元。

六、供电线路改扩建1000米，10元/米，合计10000元。

七、主道路改扩建400米，100元/米，合计40000元。

八、工程完工后一次性验收一次性付清。工期为40天，生活自理。

九、施工中安全第一，事故自负。

十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日