# 单项工程分包合同范本

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

一、工程地点：贵州省凯里市西门街，蒙小林(业主)。

二、承包范围：全部施工图纸设计范围内所有土建工程量。

三、未承包范围：水电分项工程、门窗工程、防水、外架、地砖、墙砖、屋面瓦、楼梯扶手。

四、工程单价：按实际施工建筑面积壹佰陆拾捌元整(￥168.00元/平米)。

五、安全要求：

1、乙方进入施工现场必须戴好安全帽，不准酒后上班，必须遵守甲方的各项安全制度，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患。由于乙方在施工期间对安全生产组织不力，各班组不按相关安全生产法律法规、安全生产规范、安全生产技术操作规程、规章进行安全生产，由此造成的安全生产事故的责任，因此而发生的费用由乙方自己负责。

2、在施工过程中，乙方必须按照安全标准严格佩戴好安全用品，若发生安全事故均由乙方负责。

六、结算方式：

1、按规定进度完成工程量的80%，余款在主体竣工验收后60天内付清。

2、乙方每次领用的工资款必须及时发到每个职工手上，如发生不发或少发导致职工向有关部门投诉的，每次罚款3000—5000元，由此造成的损失由乙方负责。

3、付款方式：乙方完成基础部分付款该段的80%，完成楼层每层付款该段的80%，余下部分竣工验收合格后60天付清。

七、双方职责

甲方：

1、统筹安排，协调解决施工现场工作关系。

2、负责对班组进行施工技术咨询交底、安全技术交底、技术指导及质量监督、工序验收。

3、负责各工种之间的协调工作，施工现场严禁班组长带女家属住在生活区内，女家属居住问题自行解决，违者处罚。

、督促乙方严格按照国家规范及凯里市有关规定进行施工，及时按照国家验收标准进行检查验收。

5、负责提供工程垂直运输机械以及施工所需大型、重型机械设备和临时水电的安装。按时提供图纸及时交付供应材料、设备。

八、材料制度

1、乙方质量出现问题造成返工的，所耗材料及人工费均由乙方全额负责，造成质量事故所引起的直接和间接损失由乙方负责。情节严重的，甲方有权要求乙方清退出场，由此给甲方造成的经济损失均由乙方承担，价格按合同约定的50%结算。

2、乙方使用机具时，由于操作不当发生机具损坏照价赔偿。

九、附加款

乙方需交纳1万元保证金，该款在项目完工验收后60天连同余款一同返还给乙方。

十、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，款清后失效。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

年月日