# 安全安全隐患排查实施方案

根据坚持“安全发展”的指导原则和“安全第一、预防为主、综合治理的方针”强化工程施工安全，确保消除事故隐患安全隐患本项目部特制定安全隐患排查治理实施方案：

一、安全隐患排查治理领导小组：

组长：

副组长：

成员：

二、时间安排：

1、学习部署阶段

自2011年8月5日至8月7日开始进行学习部署。组织各班组负责人，工人(包括力工和其他勤杂人员)学习上级文件，规范，规章制度和安全操作规程等相关文件，确定检查时间和任务。

2、安全隐患排查治理。

自2011年8月8日至8月30日项目部和各班组组织进行隐患排查。排查方式主要采取自查互查。在排查的基础上，组织制定隐患治理措施，和制定整改方案，限期整改，并组织具体落实实施。

3、总结。

自2011年9月3日至10月15日项目部组织跟踪验证，并对活动情况进行总结。

三、排查重点内容：

1、模板支护;

2、脚手架搭设;

3、机械设备设施;

、“四口”、“五临边”、外电线路等重点部位;

5、高处作业、临时用电等施工环节;

6、特种作业人员持证上岗是否符合规定;

7、项目经理、专职安全员、技术负责人等关键管理人员职责履行情况;

8、施工组织设计，安全专项施工方案编制，审批是否符合要求，具有针对性及实施情况;

9、防火措施及落实情况;

10、生活设施安全状况;

11、安全防护用品发放及使用情况;

四、宣传工作。

施工现场悬挂标语、张贴宣传画、办好墙壁报。

猜你喜欢：

1.幼儿园安全排查方案3篇

2.学校安全隐患排查计划

3.安全隐患整改方案

4.全生产隐患排查工作方案