# 钢结构工程合同范本

建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)

甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程，明确各自在施工过程中的权利义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着平等互利的原则，经双方协商一致达成如下协议：

第一条：工程概况

1.工程名称：_____________________

2.工程地点：_____________________

3.工程范围：_____________________

.设计单位：_____________________

第二条：承建方式

第三条：工程造价

工程造价按元/㎡,面积暂定㎡，总造价人民币元(大写)。

如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

第四条：开、竣工日期

本工程根据甲、乙双方议定的工期____天。施工中遇有下列情况工期应顺延：

1.因设计变更延误的时间以及甲方造成的因素;

2.因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间;

3.非正常停电的时间;

.人力不可抗拒自然灾害，乙方无法施工的时间。

第五条：双方职责

(一)甲方：

1.甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续;

2.开工前会同乙方施工图审核，并协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护;

3.负责协调工程所在地的居民、村组可能发生的矛盾，以及城建、土管、税务部门等相关的矛盾与费用;

.组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底;

5.甲方指派____同志为工地代表，负责处理日常事务和工程质量监督等事宜;

6.按合同规定及时向乙方支付工程款。

(二)乙方：

1.向甲方提供工程施工图纸并负责设计不当所引起的后果，负责工程开工前的各项施工准备工作;

2.按时向甲方提供材料质量证明书;

3.做好分部项检查验收;

.确保工程质量和施工安全、文明，严禁野蛮施工;

5.自觉遵守建筑单位的规章制度;

6.负责做好工程竣工交付后的回访保修工作;

7.乙方指派____同志为工地代表，负责工地的全面管理工作;

8.配合甲方协调工程实施中相关的矛盾。

第六条：安全：

1.承包方在工程施工至交付之前的过程中，发包方除驻工地代表外未经现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则安全事故由发包方承担;

2.承包方在施工过程中产生的施工事故，其责任均由承包方承担;

3.承包方应在其认为必要的处所设立安全警示牌或安全公告栏。因未尽安全提示义务或其他过错给他人造成损害的，承包方应承担责任。

第七条：付款及结算方法

按工程进度分期支付，其中：

第八条：工程质量与验收

1.乙方必须按施工图纸及国家现行施工规范进行施工，不得擅自变更和改动;

2.乙方应对全部现场操作、施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全责任;

3.工程所需材料均由乙方自组供应，并且要符合国家规定的国标材料。主要材料进场时，经甲方确认后方可使用。

第九条：竣工验收

1.乙方应在单位工程竣工前三日内，通知甲方验收，如甲方在一周内不能按时组织验收而又无正当道理时，或甲方经使用后，视工程验收合格;

2.验收中，发生不符合质量要求需要返工的项目，乙方应在双方商定的期限内完成;

3.工程支付后，乙方应主动回访，并对工程质量终身维护。在()年保修期内，发生确因施工责任质量问题，由乙方负责并承担修理费用，在保修期外收取材料修理费用。

第十条：违约责任：

1.乙方收到预付款后应按期进场组织施工，无故逾期5天以上，甲方有权解除合同，乙方除如数返还预付款外，还应承担元违约金;

2.工程质量不符合设计规定的，乙方负责无偿维修，并赔偿甲方由此产生的实际经济损失;

3.因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方停工的，甲方应支付乙方误工费30元/人/天，并顺延工期。甲方拖欠工程款30日以上的，乙方有权解除合同并要求甲方承担元违约金。

第十一条：附则

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同所属合同条款、协议条款、方案图、施工图、履行本合同过程中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等要都有同等法律效力，但本合同具有优先解释权;

2.本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后成立;收到预付款后合同立即生效;工程竣工验收符合要求，保修期满结算工程款支付完毕后终止。

3.本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后可以签订补充合同或协议作为本合同的补充合同，并与合同一并具有法律效力。

第十二条：补充条款

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日