# 承包抹灰合同范本

甲方：作业队(以下简称甲方)

乙方：班组(以下简称乙方)

根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将三春汇秀苑园号楼内墙抹灰工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

一、工程名称：三春汇秀苑号楼内墙抹灰工程

二、工程地址：

三、结构类型：

四、建筑面积：

五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工、包交工验收。

六、内容及要求：

1、内墙抹灰内容包括打靶、冲筋、吊线、线条、堵丝杆洞、打钢板网、楼梯等等室内(含地坪、公用部分同质砖、楼梯踏步面砖在内)所有抹灰面全部内容(烟道、堵管洞、后塞口、线条、吊洞、馒头等在内)，必须达到装饰工程质量验收标准，抹灰过程中必须做到工完场清，装饰工程坚持预定标准，定样板、定做法。所有装修工程统一配料，同一房间要做到颜色一致，规格统一。门窗后塞口的封堵及其他部位石工剔打等等室内所有抹灰面全部内容。抹灰面不允许起壳、开裂、起砂等现象发生。装饰面附着的灰渣清理干净、洒水湿润、补堵洞眼、刷浆、挂线、设置灰饼、调运砂浆、室内抹灰脚手架的搭设与拆除并按甲方指定地方堆放整齐、做到工完场清。

2、内墙抹灰内容包括后台：筛砂、现场水泥倒运，砂浆(及细石砼)搅拌等工作内容;

3、内墙抹灰内容包括在装饰面上安装分格线条---打靶—冲筋---吊线(挂线)—打底糙(含护角)---罩面压光--清理料斗---门窗后塞口的封堵等全部抹灰工作内容(含楼梯底板、侧面及凸窗内、阳台地坪等抹灰在内)。4、抹灰面严重起壳、开裂、起砂，占一个居室面积十分之一的，每发现一间罚款30元。卫生间、漱洗室、厕所等四周墙面占一个居室面积十分之一的，每处罚款100元。阳台、卫生间、漱洗室、厕所等泛水，积水面积占本间六分之一的，每间罚款100元。楼梯每段相邻两踏步宽度和高差超过1CM的，每处罚款50元。

、内墙抹灰内容包括工作范围内的文明标化、清理卫生等。设计院和建设单位对对本工程的变更而发生的增减工程量。

5、内墙抹灰内容包括承包工程范围内的安全、文明施工等。生产性临时的搭设、拆除等。

七、承包单价：

八、工程质量标准：100%优良率，根据质量要求标准，各承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。

九、工期要求：总工期(度按照甲方的形象进度计划执行)全面完成，若造成工期罚款，则根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。

十、安全要求及综合治理：

1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。

2、严格遵守和国家及上海市的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。

3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50---100元罚款。

5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。

6、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博，如有发现先给予双方处以500----1000元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。

7、严禁在宿舍内男女混居，未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予200元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。

8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

十一、甲方职责：

1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。

2、对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

3、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用自理。

、甲方积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。

5、甲方负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

十二、乙方职责：

1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予50----100元/次罚款。

2、进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，乙方应负担由此造成的工料、工期损失费用。

3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。

、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。

5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。

6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

7、乙方应将班组工人工资发放表交回甲方一份，工资发放表必须有领款人签字。

8、本合同需经乙方班组主要成员签字、见证(签字表附后)。

十三、文明标化、卫生要求：

1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。

2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。

3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。

、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于20元。十四、设施、工具供应：除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽等)。

十五、人工费结算及支付：

1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳3000---5000元保证金。该费用工程结束后、质量进度均达到甲方要求者，一次性退还乙方。

2、乙方进场后自垫生活费一个月后、甲方每月支付乙方生活费400元/人(按登记出勤人数)。

3、装修工程结束经甲方总包验收后支付80%(含借支生活费及罚款)，经质监站验收达到质量标准支付10%。剩余10%作为工程保修金，保修期为一年，该费用保修期满后一个月付清。

十六、其他：

1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

2、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

甲方：作业队乙方：

负责人：经办人：

经办人：联系电话：

项目经理：

年月日

下一页更多精彩“承包抹灰合同范本”