# 建筑劳务分包合同书

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定，结合本工程具体情况，平等互惠的条件下，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、施工工期：

根据甲方与业主的总承包合同确定。乙方进场日期由合同签订一个月内甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周内进场。终止日期根据工程进展由甲乙双方讨论，甲方确定。

四、承包范围

1、工程范围：

土方清基及回填工程：清基、垫层、平整、夯实。砼工程：接管、放料、振捣、刮平、养护、清理

模板工程：工地场内运输、制作、安装、配合施工人员测量放线、浇水湿润、清理、加固、接缝处理、拆模。

钢筋工程∶工地场内运输、钢筋下料、配料、绑扎、对焊、电渣压力焊(直径16mm以上的竖向钢筋连接)，钢筋垫块安放、配合验收。砌体工程：拉结筋的安放、砂浆的调配、运输、砌砖、构造柱、过梁、圈梁、压顶、湿润养护砌体验收配合。

脚手架工程：搭拆外架，搭拆内外砌筑架，砼浇灌架，搭拆卸料平台，搭拆悬挑架，安全通道，钢筋、木工加工棚，材料运输道，改架、架料保养、挂安全网，拆除的材料分类堆放。

水电安装工程：强、弱电，给排水、避雷、水电及设备维护。强、弱电：不包括高低压配电瓶的制作与安装，自备电源的设备安装，消防、空调、电梯电源、所有电缆沟的制作。给排水：不包括二次加压设备的安装与调试，不包括热水系统中热水设备的安装与调试，只负责管道安装与保温，不包括空调、消防的管道安装。不负责支管的暗埋工程。内外墙抹灰工程：包含砂灰的调制、工地场内运输、安放钢丝网片或玻璃纤维布、阳角处护角抹灰、打灰饼、冲筋、墙面抹灰、刮平、养护(保温、防水内外墙装饰不负责)。屋面工程：找平层、刚性层、盖瓦。楼地面工程：按照设计要求的楼地面材料施工。砼楼面一次性成型。不包括任何附属工程。现场安全文明施工：“四口、五临边”的安全围护，落手清理工作、工程结束后清理材料按指定的地点整齐堆放到位

2、承包方式：包工、包辅助材料

(1)乙方自理的材料和器具包括：振动棒、铁锹、泥桶、铁抹子、木抹子、锄头、簪子、锤子、砌刀、灰桶、灯架、垂线球、小卷尺、角尺、麻线、铁丝、扎丝、铁钉、步步紧、穿墙螺杆、吊绳(提吊泥桶使用)、人字梯、电钻、手据等。

五、人员配备：

乙方应配备人员：各工种的操作工人(配备数量应满足进度要求)、班组长4~7名、主体工程应配备技术负责人一名。

六、承包方式：

包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：

1、工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。

2、安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。

3、质量目标：确保一次交验合格。

七、承包费用

<一、甲方在签约前三天收取乙方元/m2X图纸设计建筑面积的履约保证金，主体工程竣工验收合格后，一次性无息退还。

<二、在合同承包范围内，乙方完成规定的工作内容，且施工质量达到验收合格标准，工期、安全及文明施工等达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积包干。

1、建筑面积按图纸及现行国家规定的预算建筑面积计算方法计算，每平方米单价为元。

2、此包干价包括模板工程中的钉子、铁丝、密封胶带等施工用所需的辅材及全部木工机械所发生的费用。

3、此包干价包括钢筋制做绑扎过程中的绑扎丝、粉笔等发生的全部费用。

、此包干价包括了除砼搅拌机、塔吊、施工电梯、和灰机、斗车、砼输送泵等机械及设备操作人员外的砼工程施工过程中的全部机具及工具的费用。

5、本包干价包括了脚手架工程中的铁丝、施工所用工具、用具的费用。

6、本包干价包括了现场安全、文明施工的用工费。

7、合同规定整体清包部分不存在计时工。

8、本合同中由于设计图纸变更、合同外工作导致无法按建筑面积计算的工作量按实签证并双方现场协商计价。

9、本包干价中包括乙方用于现场管理的全部费用。

八、结算及付款方式

1、结算：本工程劳务费用按形象进度结算。每月支付―次，主体部分按完成实际面积总造价的60%。内粉刷按10%，外粉刷按10%，工程竣工验收后付款达97%。按量提供申请单，由甲方施工员、质安员、材料员、按照施工部位的质量、安全、进度、文明施工、资料评定和材料节约，符合要求后，再上报项目经理签字后进行结算。〈如施工方案有变，按施工进度情况酌情解决〉

2、结算付款时，严格兑现本合同规定的其它奖罚条款。

3、付款方式：主体工程验收合格后7天内付款达到总造价的70%，工程竣工验收合格并经质监站验收后1个月内付97%，余款在1年内付清。如甲方不按时付足乙方工程款，甲方付给乙方3%的利息，乙方自身原因承包范围的工作未完成就要求退场或被勒令退场，结算预留的工程款及履约保证金不予支付。

九、施工质量

1、乙方必须确保承包范围内的分部分项工程质量达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》的合格等级并要求所有工序一次性成活。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令乙方返工，返工的所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。返工后仍达不到要求时，甲方有权令其他队伍协助其返工，返工费用由乙方承担，并罚款元/次。

2、甲方质检员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的，或整改不及时的，或整改后仍达不到质量要求的每次罚款元。如发现乙方在施工过程中质量差距较大，或不听指挥故意拖延工期等不利于工程施工的恶劣现象，甲方有权勒令其退场，并且没收履约保证金及赔偿由此引起的一切损失费用。

3、试用期一个月，试用不合格甲方无条件清退乙方。

、项目质检员按照《国家建筑安装工程质量验收评定标准》进行验收，要求所有分项工程必须达到国家规定标准。