# 家装工程合同范本

甲方(全称)：(以下简称甲方)

乙方(全称)：(以下简称乙方)

甲方*******房地产开发有限公司开发的项目精装修所需浴室柜产品的供应及相关服务进行了采购;甲方确定乙方为浴室柜产品供货的单位，双方就各类产品供应事宜协商一致，订立本合同。

第一条产品的名称、品种、规格、质量、价款及工程范围

1.产品的名称、品种、规格、数量、价格。

2.合同价款

(1)合同单价按每套单价包干，合同总价以实际下单的数量结算，价格有效期为两年。

(2)合同内的产品价款是乙方对本工程的有关图纸、技术说明、材料质量要求、工程质量和工期等要求充分考虑。有关单价亦不会因人工及物价等的变动而作调整。

3.工程范围

乙方向甲方供应浴室柜(含配件)于锦绣四季花园项目工程之用，包括将浴室柜及所需的配件运至工地现场，并负责卸车。

第二条交货方法、到货地点

1、交货方法：乙方负责运输至甲方工地内甲方指定的地点卸车。运输费用、卸车费用由乙方承担。乙方在接到甲方的松后指令后24小时内送至甲方指定地点。

2、交货地点：

3、运输方式：在满足甲方供货要求的前提下，由乙方自行选择

、产品供货：甲方提前一个月书面形式下订单。具体进场时间根据现场实际情况由甲方确定。

第三条付款方式

1.定金：每次下订单后7个工作日内，甲方向乙方支付前述第一条2.(1)项价款的30%作为定金，该定金可抵作货款。

2.乙方确保生产加工合同约定的货物，可根据甲方供货计划要求，分批送货至工地。每批发货数量以甲方发出书面通知为准。货物运到合同约定的交货地点经甲方确认及初步验收合格后15个工作日内，甲方支付到货总金额的80%(含30%定金)给乙方。

3.下单货量全部进场，经甲方验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付下单货物总价的95%(含30%定金);下单总价款的5%作为质保金，一年后无质量问题支付2.5%质保金(无息),质保期过后无质量问题支付剩余2.5%的质保金(无息)。

.上述付款均须由乙方提出书面申请，并提供等额的收据。

第四条保修期

乙方必须保证所提供产品是用上等材料和一流工艺制造，并在各方面均与合同规定的质量、规格和性能相一致，在产品正确安装、正常操作和维护情况下，乙方必须对产品的正常使用给予两年的保质期(即产品安装验收合格之日起2年)。

第五条产品工艺及检验验收要求

1、本产品乃室内洗手间家私，柜身需用防潮板材质，材质需提供于甲方经过泡水试验后确定，确保柜身防潮效果，并作为甲方验货依据，乙方签订合同后大规模进料时必须通知甲方进场核对确认。乙方未经甲方核对确认私自生产，甲方有权拒绝收货，并视为乙方违约，甲方可再进一步向乙方追讨所造成的损失。

2、浴室柜柜身要求整装工艺，不能裸露板边，所有板边需用精密的机器封边，不允许人工封边，确保封边的封闭性。柜身组装时应采用内固定法，不允许在表面打钉。在外部需要需加固，应加装饰帽密封，确保柜身见光面没任何孔位。

3、门铰缝需用304不锈钢材质，螺丝用不锈钢材质;

、台面大理石开孔磨边应以甲方提供的洗手盆为准，大量加工时应先提供样品给甲方确认;

5、签订合同后，乙方应提供一套完整的符合甲方要求的样品给甲方确认，甲方给予书面确认后，乙方方可进行大规模生产。双方确认的样品封存于甲方处，作为日后收货验收的依据。

6、产品到达现场后，乙方随货人员现场与甲方、装修单位一起开箱检验，检查该批产品是否跟样板一致，不合格之货物不予验收必须随车运离现场;另外，甲方有权对到场产品进行抽样剖验，如材质不符合双方约定，甲方有权拒绝收货，因此造成的损失由乙方负责，如材质符合约定，损坏的产品甲方按原价补偿给乙方。

第六条双方约定：

1、乙方保证其所提供的产品和材料符合国家相关标准;属乙方生产方面的质量原因退货更换，费用由乙方自行承担。属于甲方设计、安装等甲方方面原因造成相关损失，乙方将收取适当费用;甲方合同额外增加工程量，双方以合同签证的方式执行;乙方产品的质保期为2年。

2、图纸下单前甲方必须保证浴室房的帖砖完成，乙方才可量尺下单生产;如果因为甲方施工进度、贴砖等方面原因推迟，则交货期可相应推迟;

3、乙方应认真核实现场工作面尺寸，甲方允许与样身间距误差≥3mm内，超过此误差视为不合格产品，乙方无条件进行退换。

、如因甲方未能按期支付相关款项，乙方有权拒绝进场或推迟货期;

第七条违约责任

1.乙方

乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换，因此造成甲方经济损失的，乙方负责全部赔偿给甲方，并承担所涉及的一切费用;

2.甲方

(1)签订合同支付定金后，若甲方无故解除合同，乙方有权没收甲方支付的定金。

(2)若乙方无故解除合同，乙方需要退回定金给甲方，并向甲方赔偿等同定金金额的违约金。

(3)若甲方未能按本合同条款第五条及时履行付款义务及逾期支付货款的，每天应向乙方偿付逾期付款金额万分之三的违约金，不足一天亦按一天计。若乙方不能按约定时间交货，每天应向甲方偿付万分之三的违约金，如因交货期延迟给甲方造成的一切损失由乙方负责。

(4)甲方未按合同规定的时间和要求提供应交供货计划及资料导致乙方逾期交货，甲方将承担因此而导致逾期交货的责任

第八条终止和解除合同

1.甲方在乙方存在如下违约情况时，有权提出解除全部或部分合同。

(1)乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分产品。

(2)乙方未能履行合同规定的其他义务。

(3)乙方提供的货物不符合本合同约定标准或与样板不符的。

(4)在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后7天内未能纠正其过失。

第九条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决;也可由甲方项目所在地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，向甲方项目所在地人民法院提起诉讼。

第十条附则

本合同一式四份，甲、乙双方各持二份，本合同自双方签字并加盖公司公章后生效，乙方向甲方供货完毕保质期届满且双方结清一切费用后终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日