# 河堤承包合同

发包方：

承包方：

经过双方商议确定铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施建设工程确定为镇安永久建筑工程有限责任第二分公司。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律，按照平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程建设事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一﹑工程概况

1.工程内容：铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施工程河堤建设：长500米，底宽2米，面宽1米，高2.5米，共1875立方米

2.承包方式：发包方以包工包料的形式一次性承包给承包方，当地农民可参与做工。

3.工程期限：2011年7月1日至2011年9月1日前全部竣工，工期为60天。

.工程价款：发包方以每立方150元，共28.12万元价格发包给承包方。

二、工程要求：开凿石方;基础清理;回填土石方;浆砌卵石护坡。工程竣工后，经双方验收后按实际工程量结算。

三、双方责任：1.甲方负责向乙方提供施工方案图纸一份，并负责指定施工路段范围，乙方必须在甲方指定范围内进行施工，超出指定范围外的工程量，甲方不予以计量。

2.施工完毕后，甲方应及时组织检查验收。3.乙方应严格按照甲方提供图纸及质量标准进行施工。施工现场应服从甲方技术指导及县级有关部门的监督检查。4.工程所用材料如：水泥、砂子及卵石等应符合质量标准。乙方应提供相应材质证明。

四、安全措施：乙方应采取必要的安全保障措施，确保施工现场作业人员及施工路段的行车安全。如发生各种安全事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责

五、工程结算：本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。工程全部完工验收后七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工程款的95%。甲方扣留5%工程款作为质量保证金，在缺陷责任期一年后，甲方返还给乙方全部质量保证金。

1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工，在规定工期内完成建设任务，承包方不能按时完成工程建设内容的，承担违约责任。

2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督，他们指的质量问题承包方必须立即进行整改，如施工方不整改，建设指挥部有权停止其施工，并由承包方承担因停工而造成的一切经济损失。

3.承包方必须严格按照本合同，严把质量关，因承包方施工不当造成的质量问题必须返工，所造成的一切费用由承包方承担。

.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

六、其它事项

1.工程建设因不可抗拒力造成工程延期承包方不负责任。

2.本合同以外工程量按照实际费用结算。

3.承包方若不按期完工，违约金每天按工程总造价千分之五计算，发包方将在总价款中扣除。

.本合同一式四份，发包方承包方各持二份。

5.本合同自签订之日起正式生效。

发包方(盖章)：

法定代表人(签字)：

承包方(盖章)：

承包方代表(签字)：

签订日期：

下一页更多精彩“河堤承包合同”