# 人工挖孔桩劳务合同

甲方：

乙方：

为了明确双方的职责、义务及相关的经济关系，经甲乙双方共同协商，特达成如下协议：

一、工程承包内容：

孔桩内的挖土方、护壁钢筋安装、孔桩护壁的浇筑、护壁模板的支拆。

二、安全要求：

乙方进入施工现场后，在施工时每道工序必须按照国家安全操作规程及人工挖孔桩的施工规范进行施工，必须听从甲方有关人员的安排和指挥，若违反安全操作规程出现安全事故，一切费用均有乙方负责。

三、甲乙双方责任：

1、甲方责任

(1)负责对该工程的定位、放线、校正桩位，负责施工现场内的正常施工用水、用电、漏电防护设施的安装和电路的架设。

(2)负责提供护壁钢筋、C30砼、斗车、铁丝等材料，并为乙方施工人员提供住宿用房及食用水电在内，看护施工场地内的工具及机械设备。

(3)负责将桩内挖上来堆放不下的弃土运走。

2、乙方责任

(1)挖桩所需的工具、绞架、绞绳、护壁模具、空压机、风管、气镐及水泵等有乙方负责。

(2)乙方负责孔桩内的挖土、护壁钢筋绑扎、护壁的浇筑、模板的安拆。

(3)乙方做好孔桩的防水措施，防止地表水流入孔桩。

(4)负责将桩内的弃土堆放在桩口1米以外。

(5)乙方施工过程中的生活费及用具自理。

四、工程计价及付款方式

1、工程计价：

(1)按图纸设计的孔桩直径为1米的孔径，按孔桩的进尺深度上至井口，下至孔底，每米单价为元计算;按图纸设计的孔桩直径为1.4米的孔径，按孔桩的进尺深度上至井口，下至孔底，每米单价为元计算，底部扩大头部分折算成1米孔桩的方量进行计算。

(2)如遇砂夹卵石，如超出1米的，有甲方补给民工元/每米。

2、付款方式：

(1)乙方在挖孔桩工程全部完工后，经桩基检测验收合格后，在10内全部付清工程款。

(2)乙方在领取工程款时，只需提供工资表，无需开任何发票和缴纳任何税费。

五、工期

该工程从所有孔桩放线定位开挖后，水电通之日算起，施工工期为20天(停电、流泥、下雨和由于甲方原因所耽误的时间，工期顺延)。乙方必须保质保量按期完工，延误一天甲方有权对乙方处于1000元/天的工期罚款。

六、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

七、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，双方签字生效。

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日