# 环氧地坪漆施工承包合同范本

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本地坪项目相关事项协商一致，订立本合同。

第一条项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点：

1.3项目面积：约计m(结算按实际测量数据为准)

第二条合同期限

2.1乙方进场日期为20_年月日至20_年月日交付验收，合同期限总日历天数天。

2.2如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延：

2.2.1甲方在合同规定进场前一天，未能将待施工区域场地交给乙方，或有非本项目服务人员及物品进入或存放于待施工区域;

2.2.2甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作;

2.2.3由于项目本身或总体项目发生变更，变更的内容直接影响本项目的工艺规格、内容及工作量;

2.2.4因天气影响(如气温、温度达不到项目施作要求)或因不可抗力(如：台风、暴雨、水灾、火灾、地震、战争、暴乱等)而影响合同进行;

2.2.5其它突发事件(如：停电、工作面渗水或漏水、施工场所封闭不严等)影响工作进度;

2.2.6甲方未按合同规定付款;

2.2.7其它影响合同条款执行的情况出现。

第三条合同价款

备注：此价格不包含任何税金税票，如需开票另加6%税金。

4.2工程竣工时根据实际施工面积和数量进行按实调整后结算。4.3如果经甲乙双方协商同意，在施工中增加了新项目或工艺发生变更，合同单价及工期应作相应调整。

第四条双方配合

4.1甲方指定为本项目驻现场代表，乙方指定为本项目驻现场代表，代表双方在遇到各种问题时协调解决。

4.2甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理，以保证项目如期进行。

4.3甲方应提供标准混凝土基面，质量应符合国家标准或乙方要求(详见乙方技术方案及资料)，混凝土已做过耐磨和其他养护处理的，甲方应做出书面通知，若做过水性养护处理的基础，会有产生与硬化剂反应的可能性。否则由此出现的一切问题乙方不承担责任，因甲方提供的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质量时，双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》，于完工后立即按照实测面积结算。

4.4甲方免费提供安排现成220V或380V用电连接点及照明设备，供应量必须保证项目正常进行的需要。

4.5甲方应协调处理现场，保证场地无其它项目交叉以及主要通道的畅通，以满足本项目作业及运输的需要，约束其它非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或影响作业。

4.6甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件、批件或临时申请批准手续。

4.7甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水、渗水问题，门窗齐全可阻挡户外风雨，乙方应指定专人监护。

4.8在乙方完成作业后的初步养护期内，甲方有义务协助乙方保护现场，禁止其他人员进入作业区域;养护期后方可搬入重物，如需提前，应在确认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。

4.9地面使用过程中，地面发生硬伤情况时，维修费用由甲方自行承担。

4.10原有施工缝、伸缩缝等不做处理。

4.11乙方做好作业组织管理，维持现场整洁、道路畅通，项目完成后清理现场。

4.12如因现场作业条件变化或因其它原因需调整工艺或合同期限，乙方应书面通知甲方。

4.13乙方应按照双方规定的验收标准及期限完成项目并合格交验。

4.14在项目完成后规定的保修期内，由于乙方原因造成的质量问题，乙方于接到通知后应提供无条件保修。

4.15乙方有义务将地坪的养护及注意事项提供给甲方。

4.16如双方未能履行以上义务，导致给对方造成损失的，责任方应赔偿对方的有关损失及误工费。

第五条项目验收

5.1在项目完成后三个工作日内，甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量;如遇特殊情况甲方需推迟验收的，应书面通知乙方，经乙方同意后，延迟最多不超过十五天。甲方应作好此期间的现场保护工作。

5.3本项目做为单项专业项目只做单项验收，与甲方的其它项目无关，不得与整体工程或其它项目做捆绑验收及结算。

5.4如有下列情形之一，应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格：

5.4.1甲方已在乙方作业材料层的基础上进行其它工序的操作;

5.4.2甲方超过规定的时间不做验收的;

5.4.3乙方的作业区域已经被投入使用的。

第六条质量保证

6.1以项目完成之日起计算，乙方提供保修期限为十二个月整。

6.2保修范围：由于环氧地坪漆本身材料质量问题造成的不达标情况。

6.3保修期内，凡符合保修范围的，乙方提供免费维修;不符合保修范围的，乙方维修收取工本费。

6.4保修期后，乙方提供优质跟踪服务，维修收取工本费。

6.5以下情形导致的质量问题，不在保修范围内，甲方不能借此影响对乙方的付款：

6.5.1在上一道工序未完全达到要求时，甲方要求乙方赶工或现场交叉施工而影响质量;

6.5.2甲方要求乙方赶工或施工时现场有其他交叉施工，影响工程质量;

6.5.3完工后，地面遭到甲方人为损伤、超负荷使用;

第七条付款方式

7.1合同签订生效后，甲方应支付合同总造价的——%备料款。

7.2乙方材料、人员进场后当日内，甲方再支付合同总造价的备料款60%。

7.3施工进度过半时，甲方再支付合同总造价的20%。

7.4施工完毕，按实际结算面积总价结清余款。

7.5甲方将采取现金方式向乙方支付款项。

第八条违约与争议

8.1如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同，应负违约责任，按照违约额的30%支付对方违约金。

8.2如乙方无故拖延项目的交验期限，每拖延一天按照合同额的3‰支付甲方违约金。8.3如甲方不按照合同规定的进度支付合同款，乙方有权停止施工，所造成的误工损失由甲方承担(按照进驻现场人数计算，每人每天叁佰元标准)，甲方每拖延一天按照应支付款额的3‰支付乙方滞纳金，同时合同期限相应顺延。

8.4甲方不按照合同规定的期限按时付款、验收或支付款项时，应向乙方支付违约金、滞纳金。

8.5因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第九条合同生效与终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2双方办理验收结算后，本合同即告终止(保修条款除外)。

第十条附则

10.1未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》、等相关法律规章执行，或双方协商解决。

10.2本合同壹式贰份，由甲、乙双方各持壹份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日