# 浆砌挡土墙施工合同样本

甲方：XX(以下简称甲方)

乙方：XX(以下简称乙方)

为按期优质完成XX市年产500万羽乌鸡加工项目用地的浆砌石坎工程，明确甲、乙双方在施工中的权利与义务，根据《合同法》及其有关法律，遵循平等、公平、诚实守信的原则，经甲、乙双方协商同意，特签订以下合同条款。

第一条、工程量及工程单价

1、工程量：以实际完成的工程量为计算依据，5米以上挡墙基础为3.5米上2米，(以下基础以甲乙双方现场需要确实。)

2、基础开挖单价为XX元/立方计价，带有运输以XX元/立方计价。

3、工程单价：浆砌石包工包料不含税金XX元/立方计价。

、甲方负责道路、水、电、到场地，便于正常施工。

5、具体内容：基坑清理、平整;片石砌筑;水泥砂浆沟缝、抹面及养生;砂浆制作;片石、水泥、砂等材料购买及搬运;为完成上述工作项目所必需的其他所有辅助工作项目。水电由乙方负责，甲方负责房租费XX元/月。

第二条、施工工期

本工程必须确保不影响正常施工，施工期限为3个月，从年月日至年月日。

第三条、安全防护

1、乙方对所承建的工程安全防护负全部责任。并严格执行安全检查制度和严密的安全防护措施。如有不安全事故发生，责任概由乙方负责，甲方不负任何责任。

2、乙方在施工期间应随时接受甲方管理人员的检查，听众甲方的安排。

3、乙方对所使用人员的劳动安全承担雇主责任，乙方在施工过程中及其他任何情况下必须确保自身安全及他人安全，否则一切安全责任自负。

、乙方需确保泥土不流入农户家中。

第四条、工程质量和检查验收

1、工程质量标准符合国家现行施工规范和设计文件的要求。乙方要确保达到M7.5浆砌石的质量要求。

2、乙方在施工中对所承建的工程质量负责，随时接受甲方技术、管理人员的检查，执行甲方制定的各种质量控制措施。

3、因质量不合格造成返工的费用及对甲方所造成的损失，由乙方全部承担负责。

第五条、工程款支付

经甲方监理现场验收后，在春节前甲方应付乙方工程款全额的50%，余款在春节后三个月内付清，如不按时支付所造成的损失由甲方负责，并罚款全额的10%。

第六条、如在正常施工的情况下，乙方造成停工，甲方有权扣除乙方工程款10%。

第七条、甲方因周边的协调关系造成停工，甲方应赔偿乙方的民工每人每天XX元，机械XX元/天。

第八条、此合同一式二份，甲方双方各执一份，双方签字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日