# 室内装饰设计委托合同格式

衢州市南湖实业有限公司以下简称甲方

瑞安市大卫装饰工程有限公司以下简称乙方

兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，双方同意遵守下列条款：

一、室内装饰工程地点：浙江省衢州市

合计设计面积约7200平方米

二、室内装饰工程设计项目

三、乙方接受委托书后，应随即进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜：

1、绘制总平面布置图。

2、拿出设计方案,制作主要空间的透视效果图。

3、绘制平面、地面、顶棚、立面、节点大样等详细施工图。

、乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。

四、总设计费计人民币贰拾伍万元。

五、设计费付款方式：

1、签约时，付总设计费的30%;75000元

2、交平面布置图时，付总设计费的30%;75000元

3、交施工设计图时，付总设计费的30%;75000元

、完工时付总设计费的10%。25000元

以上每项款目都应一次付清。若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则第3、4项甲方应一次付清。若甲方提出特殊要求，而使乙方必须出差时，甲方应付出差费用。

甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，按每日付总设计费的千分之一计算滞纳金。

六、平面配置应于签约后7日内交付，全部施工设计图应于签订合同后30日完成(即应于2012年12月25日前交图)乙方有拖延以致影响甲方工程进度时，甲方有权自总设计费中按日扣除千分之一，乙方若超过约定交图期限10日之上，不能完成时，甲方可解除合同，并要求乙方归还已收的付金。

七、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时完成部分设计的费用(按《全国室内装饰设计取费办法》五款规定)。

八、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工专用，不得转让出版或作其他用途。若乙方有本合同施工以外其他用途，应预先征得甲方同意。

九、除有第七条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。

十、本合同书系指设计委托，如需施工应另行签订施工委托合同书。

十一、甲方订立工程施工合同时，应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，应甲方出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸，但甲方不得故意刁难和干预施工技术问题。

十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费、双方应以合作的态度协商解决。

十三、本合同书为双方同意签订，双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。

十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地室内装饰装饰行业主管部门调解。甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调解费用由双方分担。十五、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。

甲方：

乙方：

若通讯地址有变，应以书面通知对方。

十六、甲、乙双方同意以项目所在地经济法院为仲裁法院。

十七、本合同一式四份，由甲、乙双方及见证经济律师各执一份，均具同等效力。十八、本委托合同书自签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

代表人：代表人：

电话：电话：

2012年11月25日