# 水沟清淤合同_水沟清淤合同样本

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

雨季即将来临，管沟排水堵点应立即进行疏浚清淤，以满足园区企业及道路排水安全需求，避免带来损失。结合本工程的实际情况，经双方友好协商，甲方将朱官路、纬八路污水管沟清淤疏浚及更换损毁盖板工程发包给乙方施工。为明确双方责任、权利和义务，特制定本合同，共同遵守：

一、工程概况：

1、工程名称及工程量：朱官路(104至纬九路管沟950米)、纬八路(朱官路至污水处理厂北墙920米)清淤疏浚及更换盖板工程

2、工程地点：朱官路、纬八路

3、工程承包内容：

沿线排污管沟清淤疏浚，检查井及更换盖板，

、工程承包形式：总价承包

二、工程工期：

本工程工期30天，施工现场具备施工条件时，甲方提前三天通知乙方。乙方必须在收到通知之日起第二日进场(即起计算工程工期)并在规定期限内完成该工程，并交给甲方使用。

三、工程总造价及付款方式：

1、该工程采用包工包料一次性包干形式发包给乙方，含税造价每米_______元

2、合同签订后，甲方支付乙方30%工程款，工程竣工通过甲方验收合格后，甲方三日内向乙方支付余下70%工程款。

3、甲方以转帐方式支付工程款，乙方在收款的同时须向甲方开具等额正式发票。

四、双方责任、权利和义务：

1、甲方为乙方提供必要的施工条件，并对本工程的质量、安全、工期进行监督检查，不符合规定要求的，甲方有权要求乙方立即整改;

2、甲方按合同第三条规定向乙方支付工程款;

3、乙方必须按设计要求及相关标准和规范进行施工，并承担本次管网的维修，维护;

、在施工过程中若发生技术责任事故、安全事故均由乙方负责;

5、工程具备验收条件时，乙方提前三天通知甲方进行验收。

五、违约责任：

因本合同履行中产生的纠纷应由双方协商解决。

六、附则：

1、本合同经双方签字盖章后生效，作为双方履行合同和工程决算的依据。

2、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：单位盖章：单位盖章：开户银行：

帐号：

时间：开户银行：帐号：时间：

下一页更多精彩“水沟清淤合同”