# 房屋包工包料合同范本

甲方：

乙方：

现有甲方私房承包给乙方承建，特立合同如下：

一、承包内容：

砖混结构，地梁钢材φ16四根，高400，起立柱，倒圈梁φ12钢材，领条8个头，瓦安陆瓦，一层实心墙，二层空斗墙，水电门窗由甲方负责，排面砖由乙方负责。

二、承包方式

包工包料，按每平方米520元据实结算，面积拉到滴水，楼梯算1.5每平方米，卫生间算两个平方。

三、付款方式

单间开工付叁万元，两间付肆万元，一楼盖板单间付贰万元，两间付叁万元，二楼盖板单间付贰万元，两间付叁万元，盖瓦、粉刷按进度付款，交房余款一次结清。

四、安全事故由乙方负责。

五、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字之日生效，未尽事宜双方协商解决。

甲方签字：

乙方签字：

年月日