# 爆破钻孔施工合同

甲方：

乙方：

甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整工程，为了确保优质安全的完成施工任务，本着平等、自愿、公开和诚信的原则，甲方决定将部分开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商，达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：宜都市枝城高新技术示范园区一期场地平整工程。

2、工程地点:宜都市枝城镇梁家畈村。

3、工程质量标准：按业主、监理、项目部的要求执行。

二、工程承包范围、内容、承包方式、合同价、付款方法

1、工程承包范围：该项目部分石方爆破的钻孔。

2、工作内容：乙方负责布孔、钻孔、设备保养、运输和加注燃料、安全管理、设备迁移等工作。

3、承包方式：钻孔机械、材料由甲方提供，实行包工不包料的单价承包，单价包含工作内容的所有费用。签订合同后钻孔在本项目建设期内不予调增和调减。

、合同价：

(1)直径Φ90规格钻孔，1.8元/米(每米壹元捌角整)。

5、付款方法：当月的合同款在下个月支付，支付额度为80%。余下20%在工程竣工验收后支付。

三、工程量核算与确认：

1、钻孔长度工程量由双方共同测量计算，并经签字确认。

四、工期

1、开工时间：2012年9月5日。

2、竣工时间：2013年3月31日。

3、在施工过程中，如遇到下列情况则工期顺延：

(1)业主认可的工期延误;

(2)甲方原因造成工期延误。

、乙方每天根据甲方施工进度安排，向甲方提供合理的工程进度和第二天的施工计划和用药计划，并按计划施工。

5、乙方因人员不足和不能按计划施工，影响工程进度，甲方可下达书面通知，要求其2日内调整人员，保证生产需要。若在规定时间内乙方仍不能满足生产，甲方有权采取其它工期补救措施直至更换施工队伍。责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失，并不予乙方办理结算。

五、甲乙双方责任

1、甲方责任：

(1)甲方驻现场全权代表人王同兴，全面履行本合同内各项要求。

(2)在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育，并进行监督、检查。督促乙方按规定办理有关务工手续。

(3)负责施工前对乙方进行技术交底和安全交底，向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文明施工等要求。

(4)负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时，甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。

(5)对于乙方不服从甲方的合理安排，对总工期、爆破质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元以下罚款每次。并从合同款中直接扣除。

(6)负责提供机械、燃油、易损件，并对设备正常维修。

2、乙方责任：

(1)乙方驻施工现场全权代表人，代表乙方履行本合同约定的权利和义务。

(2)乙方不得将工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件终止本合同，并由乙方承担由此造成的全部经济损失。

(3)乙方工人必须身体素质和技术水平满足工程施工需要;工人年龄不得低于18周岁、超过60周岁。乙方人员须持本人身份证，并将其人员登记造册必须交甲方备案并作为本合同附件。

(4)乙方在接到甲方要求其进场的书面通知后按时组织人员进场，且必须保证人员稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方安排的生产任务，服从甲方的统筹安排，统一调动。

(5)所有物质的管理、防盗和安全由乙方全部负责。

(6)必须服从甲方的统一管理，自担风险，自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期、安全等、满足协议要求。

(7)乙方参加施工人员必须经过专业培训。已经取得相应资质和上岗证。

(8)乙方必须严格遵守安全生产作业规程，按照甲方的要求，在确保安全的前提下工作。且乙方在钻孔过程中发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

(9)乙方必须加强设备的保养和管理，因管理不到位、保养失误和操作错误造成机械事故，其损失全部由乙方赔偿。

六、合同终止

1、在施工中发生以下情况时，甲方有权终止本协议，乙方不得拒绝，并立即退场。

a、乙方没有履行本项目关于人员，设备保养和操作，进度的强制性要求，又不接受甲方管理规定的。

b、乙方因自身原因连续5天不能完成甲方的计划任务或达不到业主的总体进度要求时。

c、乙方拒不服从甲方管理。施工达不到规定指标的。

d、乙方已不具备继续施工能力，或乙方将本合同工程转包或再分包或中途退场的。

七、其它

1、合同文件及附件：本合同书、本合同书的补充协议;洽商、变更等明确双方权利与义务的各种项目部下达的会议记要、协议。

3、争议解决：首先友好协商，协商不成向宜昌市仲裁部门申请仲裁。

、本合同一式二份，甲乙双各执一份，双方签字后生效。

5、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日