# 工程调价申请报告范文

南京**置业发展有限公司：

由南京**建安公司承建的****三标段工程，目前该工程已进入装饰阶段，其中外墙外保温、屋面瓦采购均为建设、总包、分包签订的三方合同，由于建设方对市场价格核价过低，现我单位对建设单位初拟的合同中存在以下疑义，望建设单位予以调整。

1、分包单位报价中总包配合费按分包单位实际工程量×3元/㎡，我单位要求增加至5元/㎡以上。

2、平瓦协议中的主瓦按4.2元、4.5元让利0.1元，配瓦按5%让利，建设方不得按下力费处理，下力费必须另行合理结算。

3、材料采购价均按市场价执行，目前人工工资涨幅较高、我单位请求将人工工资按市场价进行调整。

、由于现在市场水泥价格疯涨，已较之前增加了100元/吨，望建设方付款基价给予调整。

南京**建安公司

****项目部