# 水电工程承包合同范本

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要，强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识，按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。

一、工程地点及名称：

1、工程项目地点：

2、工程项目名称：

二、工程承包方式及内容：

1、工程承包方式：包人工费、包机具、包安全、包质量、包工期、包工地临时用水、电搭设、包室内、外排水安装、包强、弱电线管线盒预埋，下水管全部接至检查井，空调集中排水管安装，大便器及安装。天然气洞、空调洞、抽油烟机、热水器、预留孔洞的预埋。避雷、消防安装。

2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行水、电工范围内施工。按设计图要求的全部水、电、管网、防雷网、消防等水电工所有人工机械安装，厨、卫、阳台下水补漏等。主线管(强弱电)安装到各户门口梯间，室内只在屋顶预埋线、管、盒。供水不在本

工程范围内。每个门面预埋一个厕所下水管，单独预埋。

三、承诺工程结算及付款方式：

住宅小区建筑面积约为平方米，按建筑面积计算每平方米元，总计工程款为人民币元，以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。以上价格包括安全搭架费用在内，工程符合质量要求，每月按工程进度的人工工资80%付款，竣工验收合格后一月内付全部工程款的70%。三个月内付清工程款的95%，5%留作质量保修金。质保期两年。一楼浇板后开始拨款。

四、工程质量验收工期要求：

1、工程质量及检查验收，甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查，若发现工程质量问题，立即进行处理，因施工不当造成质量不合格的，由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收，按照建筑施工验收规范标准执行。所用材料必须是正规厂家生产、符合国家相关质量标准的产品。

2、本工程于年月日至年月日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算九个月内必须完工。

五、安全事项：

此项工程的安全工作，由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作，加强安全检查，及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训，严禁违章违规操作，严禁酒后施工作业，严禁带病上高架施工，严禁不带安全帽、保险带进入施工现场，发现一次，每人扣罚款100元，在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故，由乙方承担部份经济责任和全部法律责任，赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担，赔偿金额超出两万元以上的由甲乙方共同承担超出金额各50%的经济责任。

六、其他事项：

1、乙方在施工过程中必须接受建设方施工管理人员的管理，不得随意施工，否则造成损失由乙方负责赔偿，并在当月承包费中扣除。

2、农忙时如需水、电施工，乙方必须保证5人以上在场施工，如因无人而造成其它工种停工等待，少1人按照每人每天扣罚款100元，并扣罚所延误工期罚金每天500元，以此类推，在当月工程款内扣除。

3、乙方须用的工具，由乙方自行负责，其它未尽事宜，双方协商解决。

、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工，不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患，甲方有权解除合同，并对已完工程减出不合格部分及材料浪费损失后，按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方，并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。

5、乙方应凭证上岗，如因无证上岗而受到上级单位处罚，一律由乙方负责承担经济处罚。

6、乙方必须做到文明施工，如其员工在工地内吵架一次，每人罚款100元，打架一次每人罚款200元，在当月扣除。

七、保修责任：

为了确保工程质量，维护消费者权益，乙方必须在国家规定质保期内对其施工工程进行维护保修，工程验收后在总工程款内扣除5%的质量保证金，交付使用后两年内无质量问题，甲方向乙方付清保证金，在保修期内如有质量问题，由乙方负责维修，并承担维修材料费用，如乙方不履行保修责任，甲方有权另请他人维修，并在保证金内支付费用，如三次以上通知乙方仍不进行维修的，乙方自愿放弃质量保证金。

八、违约责任：

乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工，若延误工期，质量验收不合格，除扣罚延误工期罚重金每天500元以外，违约金按工程结算总额的10%计算，在乙方结算工程款内扣除。

九、本合同一式四份，甲方存三份，乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日