# 工程委托函范文

致：深圳xxxxxxxx团股份有限公司

兹委托贵单位承建海南儋州xxxxxxxx沙盘模型底座施工，具体工程委托约定如下：

1.工程范围：海南儋州xxxxxxxx沙盘模型底座

2.施工依据：配合营销部顺利开放

3.工期：(填写工期及开工日期)

.工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。

5.工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：82293.16元(人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆);计价项目及单价见报价单。

6.保修：按照合同第五条有关条款

7.付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。(如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。)

8.违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金200元/天处罚，处罚总金额

不超过本委托工程造价10%;由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。

9.其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，

28天内提交工程结算资料;否则，视为被委托单位经济权利放弃。

委托单位：儋州恒xxxxxxxx有限公司工程部

被委托单位：深圳xxxxxx集团股份有限公司

签约代表(盖章)：(工程部经理或主管领导签字)

签约代表(盖章)：(被委托单位签字)

注：1.本工程委托书一式五份，预决算部、财务部、工程技术部、工程部、被委托单位各执一份;

2.本工程委托书经双方签字盖章后生效。

日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日

工程量清单

工程名称：(填写工程名称，同上)