# 铝合金窗采购合同

甲方：(以下简称甲方)

乙方：_______(以下简称乙方)

一、甲方同意由乙方承包_海源活蓄及农资综合市场的铝合金门、窗工程的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。

二、承包方式：

本工程的铝合金门、窗采用包工包料的形式给乙方承包，本工程包进度/工期、包质量、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤意外保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。

三、承包范围及工作内容：

海源活蓄及农资综合市场一期工程的铝合金门、窗工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星工程，具体详见施工图纸、甲方与业主签订的合同，铝合金门、窗以乙方提供样品经甲方同意，且以提供的样品为标准验收。

四、承包单价：

断桥铝合金窗的综合单价按元/㎡，断桥铝合金门的综合单价按650元/㎡。(此单价不含税金及管理费、本综合单价包含材料费、人工费、机械费及其他零星费用)

五、工程款的支付：

按主体结构封顶后两个月内支付已安装合格门、窗数量的30%工程款，30%的工程款用于抵顶本工程商铺，抵顶房屋单价按售楼部价给乙方，房款与工程款两者不同时均以现金补差。在竣工验收合格完成后两个月内再次支付工程款的35%，剩余的工程款5%在质保期过后无渗漏、无变形全额付清，如在保修期内发生渗漏或门、窗变形，乙方在接到甲方通知后必须48小时内赶到现场维修，如因乙方原因不能及时维修，甲方可另行安排其他人员进场维修，其费用在乙方的质量保修金中扣除。

六、质量及其他要求：

因本工程铝合金门、窗为包工包料，乙方必须对工程质量负责，如因工程质量原因造成返工或验收不合格，乙方承担由此发生的全部费用。本工程门、窗洞口尺寸留设严格按图纸尺寸预留，如现场洞口尺寸与原图尺寸有差异，乙方必须经甲方同意调整门、窗尺寸，乙方不得任意改变门、窗尺寸。在窗框、门框安装完经验收合格后才能进形窗扇、门扇制作。各种材料进场必须有检验报告和合格证，进场后的材料有复试报告(三性试验)合格后才能投入使用。在安装好的门框、窗框必需做好成品保护工作。如因乙方的成品保护工作未做好而损坏门、窗由乙方自行承担。

七、其它事项：

1.乙方必须按甲方、监理单位批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理单位对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方、监理单位的要求采取改进措施，采取改进措施而增加的费用由乙方自行承担;

2.若乙方工程工期与计划进度明显不符，甲方可要求乙方赶工。若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它人员进入，由此造成的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除，如经采取相应措施仍不能满足施工要求，甲方有权解除与乙方的合同关系。

3、因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，双方同意向合同履行地人民法院提起诉讼。

、工程结算以现场实际测量的工程量为标准，工程质量以甲方、监理验收合格为依据，以检测中心报告为准;否则不予认可。

5、本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满结清余款后自行终止;本工程的保修期限为竣工验收合格之日起两年本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日