# 电子购销合同范本

甲方：

乙方：

甲、乙双方在“公平自愿、互惠互利、诚实信用”的原则基础上。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定，就甲方将甲方所开发的天粟园防盗门工程交由乙方施工的事宜达成如下协议：

一、工程名称：天粟园单元入户电子门安装工程

二、工程地点：钟山区川心小区

三、产品资料：

1、品牌：富贵

2、不锈钢厚度：1.0mm;材质：304不锈钢。

3、锁：电控锁，质保一年，终身维护。

、闭门器：承重250Kg、质保一年，终身维护。

四、合同价款及支付方式

1、合同单价为：14600元/四道(含税、运输费、安装费);(单扇门规格1500×2100、子母门)

2、合同签订后，甲方支付乙方伍千元的预付金;

3、工程整体安装完验收合格，乙方上报结算给甲方审批并按甲方财务要求开据全额发票后，甲方支付乙方全部工程总款的95%，其余5%作为质保金，于质保期一年满后付清。

五、保修：

保修期内，如因门的质量或安装不符合要求，或非使用方使用原因引起的问题，则由乙方负责维修或更换。甲方电话通知乙方在24小时之内到场维修，如保修工作不及时，甲方将有权自行购买材料进行维修或更换，所产生的相关费用(即施工费、管理费)在乙方保修金中扣除。如费用超出保修金额，甲方有向乙方追讨的权利，且扣除保修金后，并不免除乙方的保修责任。

六、运输、安装及安全：

1、乙方负责将产品运输到工地现场，运费自理，并按甲方现场负责人指定位置堆放产品;

2、乙方不得将运输途中损坏的产品进行安装，现场产品的管理由乙方自行负责，甲方以乙方安装完毕验收合格移交的樘数计费;

3、甲方负责提供乙方现场的用水用电接点，相应费用乙方自理;

、乙方在运输和施工过程的安全由乙方自行负责，由于乙方原因产生的安全事故所导致的经济损失及法律责任由乙方自行承担。

七、乙方施工要求：

1、门的门框采用膨胀螺栓与墙体固定，安装位置及开启方向按图纸及甲方要求施工;

2、门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连;

3、安装门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可以进行连接锚固;

、门上的拉手、门锁、观察孔等五金配件，必须齐全;

5、门安装工艺必须符合现行国家相关规范规定。

八、工期：合同签订之日起，到货期为壹个月。乙方按甲方现场负责人要求进场施工并按甲方进度要求完工。

九、产品的验收：

1、乙方所提供的产品质量必须符合国家质量标准、消防、环保标准和行业标准;验收交付时，乙方应向甲方提供相关产品材料的消防及材质检测报告文件及相关规定须提供的技术文件等;

2、乙方必须保证安装的产品能通过相关部门的验收。若验收遇阻乙方必须协调验收事宜直至通过;

3、产品的移交必须经现场甲方负责人、工程监理三方验收合格后签字确认。若在验收中有损坏或不符合要求的产品，乙方必须在三天内更换，只有乙方全部移交完才能做工程竣工决算。

十、违约责任：

1、如甲方验收时发现质量与样品不符，甲方有权拒收。乙方需在三日内更换，若乙方不能提供与样品相符的产品，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方伍千元的违约金。

2、若甲方逾期付款，每逾期一周按所欠余额的1%向乙方支付违约金。若乙方不能按甲方要求按时、保质、保量的交工，每逾期一周，按所供产品余额的1%向甲方支付违约金。因不可抗力因素，乙方未能按指定的日期移交，乙方需向甲方出具相关证明文件。

十二、附则：本合同中未尽事宜，由双方另行协商解决;协商未成，如发生纠纷双方同意向甲方所在地贵州省六盘水市仲裁委员会申请仲裁。

十三、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，双方签字盖章;

十四、以下无正文，仅为双方签字盖章。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日