# 生产管理的安全责任书

为了搞好本公司承接的厦门市移动通信大楼外立面改造装修工程安全生产管理，明确公司与本工程项目经理部的安全生产职责，根据施工现场实际状况并结合本公司在安全生产管理方面的经验，以本公司安全管理制度及有关文件为依据，与本工程项目经理部签订安全生产职责书。同时，明确项目管理班子成员的安全职责和权限如下：

一、项目经理安全职责

1.认真贯彻落实上级有关安全生产的规程、规定和制度，对所管项目工程的安全生产负直接职责。

2.主持审查本项目的安全技术措施，呈报批准后负责组织贯彻实施。

3.组织每周的安全专业会议，研究本项目的安全生产形势，解决安全生产中存在的问题，对检查出的问题，按“三定”原则用心整改。

4.每周在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

5.牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，对本项目的员工，个性是各管理人员、工长、班组长，进行安全生产职责制和劳动纪律教育，总结交流安全生产经验，开展安全卫生竞赛活动，对职工进行劳动安全奖惩。

6.发生伤亡事故和未遂事故及时上报，组织保护好事故现场，并认真分析事故原因，按照“四不放过”的原则提出和实现改善措施，对事故职责者，提来源理意见。

7.组织项目部及时整改安监部门提出的问题，支持安全员的工作，使之有职有权，使安全生产处于受控状态。

8.组织有关人员搞好安全资料的填写、收集、整理、归档等管理工作。

项目经理：(本人签字)

二、项目技术负责人安全职责

1.协助项目经理贯彻执行党的安全生产方针、政策及有关规定和制度，对项目的安全技术负直接职责。

2.根据项目规模，组织或参加一般工程施工组织设计(施工方案)向单位工程技术员、工长及其有关人员进行书面安全技术交底，并督促其实施，主持编制项目部冬雨季施工安全技术措施，并组织实施和监督检查。

3.负责组织员工学习有关安全技术规程和规章制度。

4.参加工伤事故的调查分析，制定防范技术措施。

5.组织有关人员研究改善机具、设备，消除粉尘噪声，改善劳动条件。

技术负责人：(本人签字)

三、项目施工员安全职责

1.认真贯彻落实上级有关安全生产的规程、规定和制度，对所管工程的安全生产负直接职责，组织生产不违章指挥。

2.组织实施安全技术措施，向班组进行书面安全技术交底，并监督小组实施。

3.对施工现场搭设的脚手架、龙门架、安全网、安装的电气、机械等安全保护装置组织验收，合格后签字方能使用。

4.经常检查施工现场的安全设施，不违章指挥，发现隐患及时消除，坚持礼貌施工。

5.树立“安全第一、预防为主”的思想，坚持“周六检查、周一教育”及新工人入场的安全教育工作，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业，督促班组开展前教育会。

6.发生工伤事故立即上报，保护好现场，参加调查处理。

施工员：(本人签字)

四、项目安全员安全职责

1.努力学习和掌握业务技术知识，不断提高业务水平，做好本职工作。

2.协助项目领导，认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关条例及各项规章制度，参加项目部安全措施的制订工作。

3.认真做好日常检查，做好预防为主，监督实施各项安全技术措施和安全技术交底，制止违章指挥和违章操作，遇有严重险情，有权暂停生产并组织人员撤离，及时报领导处理，对不听从劝阻的，应越级反映。

4.协助项目部领导做好周六检查、周一教育工作，督促、指导、检查各施工班组搞好班前、班后安全活动，总结、交流、推广安全生产经验，配合有关人员搞好新工人入场教育，安全技术培训及变换工种教育，负责安全生产的宣传，组织安全活动。

5.参加脚手架、龙门架、安全网等各种安全设施的验收工作。

6.参加本项目部工伤事故和未遂事故的调查分析。

7.按照部颁标准等有关资料的要求，记录、搜集、整理、保管各种安全资料。

8.完成领导交办的其他安全工作。

项目安全员：(本人签字)

五、项目质量员安全职责

1.贯彻项目安全管理质量目标，组织实施安全生产质量管理体系。

2.负责临边、洞口的安全防护技术措施及脚手架、施工用电、大型机械拆装方案落实。

3.协助对施工班组的安全质量监督。

4.编制施工方案和作业指导书，并向班组进行安全技术交底。

5.及时处理上报施工中发生的安全质量技术问题。

6.参加“四新”技术推广和应用中的安全质量管理工作。

质量员：(本人签字)

六、项目预算员安全职责

1.参与制定、贯彻项目安全管理目标。

2.对工程项目安全技术及劳动保护措施的经费进行成本规划、控制。

3.负责项目制造成本核算，为加强项目成本管理、控制成本支出带给可靠依据。

4.负责对预算、统计、劳资、材料、机械各部门带给的各种核算资料进行审核。

5.检查和把关，并按分项工程登记各种项目核算帐、卡。

6.负责项目成本预算用量与实耗量的比较分析，对不正当的消耗进行初步分析，并将分析结果推荐及时带给给项目经理。

7.负责编制和带给项目工程的制造成本表、资产负债、损益表、费用表及文字分析报告。

8.负责办理《项目经济核算管理办法》规定的其他事项。

9.完成领导交办的其他安全工作。

预算员：(本人签字)

七、项目材料员安全职责

1.按照项目安全生产及礼貌施工保证计划要求，组织各种资源的供应工作。

2.对供应商进行分析，建立合格供应商名录。

3.负责对合格供应商供应的安全防护用品验收、取证、记录的工作，并做好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品(具)。

4.负责对进场材料按场容标准化要求堆放，消除事故隐患。

5.对现场使用的井架、脚手架、高凳、吊钩、安全网等安全设施和配件应保证质量，并定期检查和试验，对不合格的破损的，要及时进行更新替换。

6.对租出的周转工具质量负责，保证其安全性。

材料员：(本人签字)

八、班组兼职安全员安全职责

1.班组兼职安全员在安全员的指导下，协助班组长开展安全工作，在安全生产中要以身作则，起模范带头作用。

2.配合组长、经常组织本班组工人学习安全操作规程，对入场新工人进行安全教育工作。

3.协助班组长，支持执行每日班前安全活动，开展无事故竞赛活动，并做好记录。

4.教育督促本班组工人正确使用安全设备及个人防护用品，并在生产中随时检查执行状况。

5.检查和维护班组的安全设施，发现生产中有不安全因素应及时报告。

6.班组兼职安全员名单：

电工：油漆工：架子工：

泥工：金工：混凝土工：

钢筋工：机械工：

九、保卫消防员安全职责

1.负责在项目内贯彻执行安全保卫工作制度，抓好落实;

2.负责协同有关部门共同做好法制、消防等宣传工作，教育职工群众做好以“四防”为中心的安全防范工作。

3.及时掌握驻地周围治安状况，维护工地上治安秩序。

4.协助、保卫部门侦破(查处)发生在该工地的各类案件和治安灾害性事故。

5.经常进行消防法规和灭火知识的学习，努力提高防火意识和灭火潜力。

6.熟记防火工作计划和灭火方案，掌握消防器材的性能、使用与保养方法。

7.注意发现火险隐患，及时向有关部门提出整改意见。

8.用心参加和带领职工群众进行火灾扑救与现场保护工作，协助有关部门调查起火原因。

9.完成领导交办的其他工作。

保卫消防员：(本人签字)

十、机械管理员安全职责

1.彻落实公司有关机械管理制度，管理本工地机械工人，组织机械施工。

2.督促、指导操作人员正确安全操作和保养设备。

3.决定机械故障，组织检修作业。

4.填报工程项目设备申请表。

5.组织进行设备基础、机位、机棚的施工及验收。

6.组织设备进出场(转场)验收鉴定。

7.参与设备安全检查对存在的问题进行纠正落实，并及时反馈。

8.编制现场设备的油料、配件和其他材料的使用计划。

9.负责填写、整理、保管各种原始资料。

10。完成领导交办的其他工作。

机械管理员：(本人签字)

十一、班组长安全职责

1.认真执行、模范遵守上级有关安全的规章制度，领导本班组安全作业，对本班组工人的安全负责。

2.组织开好班前安全生产交底会，认真招待安全交底，不违章操作，不违章指挥，同时有权拒绝违章指挥。

3.经常组织本班组工人学习安全操作规程和规章制度，做好新工人的入场教育，教育工人在任何状况下，不得违章作业。对不听劝阻的违章作业人员，可令其停止作业。

4.班前要对所使用的机具、设备、防护用品及作业环境进行安全检查，发现问题解决后，才能使用的作业。

5.在生产过程中，要经常注意检查现场存在的不安全因素，发现隐患及时解决，不能解决的要立即报请上级部门采取措施，保证安全后方可继续作业。

6.发生工伤事故，要立即向工长报告，并保护好现场，做好记录，组织本组人员分析原因，从中汲取教训，改善工作。

7.组织本组安全生产竞赛和评比，及时表扬好人好事，学习推广安全生产的先进经验。

8.各工种班组长名单：

电工：

油漆工：

架子工：

泥工：

金工：

混凝土工：

钢筋工：

机械工：