# 路灯承包合同模板

發包人(以下稱甲方)：

承包人(以下稱乙方)：

依照<中華人民共和國合同法及基它有關法律.行政法規,平等.自愿.公平和誠實信用的原則，雙方就段店镇市电互补太阳能路灯施工事顶协商一致，订立本合同.

一.工程概况

1.工程名称：段店镇

2.工程地点：段店镇

3.工程范围及内容：段店镇25盏市电互补太阳能路灯工程的设计、加工、供货及安装、调试和质保维护.

.承包方式：专业承包、包工包料.

5.合同工期总日历天数30天.

开工日期：2010年11月1日竣工日期：2010年11月30日

6.质量标准：合格.

7.合同价款：

金额(大写)：贰拾叁万柒千伍百元整(小写)：237500.00

二.合同文件组成及优先解释顺序

1、本合同条款

2、国家现行的有关标准、规范及工程所在地的地方法规

三.甲方工作职责

1、负责施工过程中乙方与其它施工单位交叉作业的协调工作.

2、提供满足乙方现场施工所必需的二级水、电源电.

3、提供满足乙方现场所需的住宿点.

、配合乙方满足施工运输的需要.

5、甲方未能按约定的时间和要求履行以上各项工作，导致工期延误，顺延延误的工期.

6、甲方协助乙方联系当地施工人员.

四.乙方工作职责.

1、按甲方的现场情况和有关要求，完成有关该工程的设计、安装和调试.

2、负责未交付甲方之前的半成品的保护工作，费用由乙方承担.

3、保证施工场地清洁和施工噪音符合环境管理有关规定，竣工前清理现场并作好本合同工程内外的清洁工作，承担因乙方自身原因违反有关环境管理规定造成的损失和罚款.

、遵守甲方对工程施工现场的有关规定，保证符合工程总体进度计划的安排.

5、乙方未能按约定的时间和要求履行以上各项工作，由乙方承担由此造成的损失，工期不予顺延.

五.配置清单

1.本配置保證每天8小時亮燈

2.本配置保證陰雨天、無風天正常運行2天

六.質量與驗收

1.本工程為"交鑰匙"工程，以配置清單為本工程的質量驗收依據.

2.乙方按照配置清單的約定保證工程質量.

3.甲方按照配置清單的約定驗收工程

.市电互补太阳能路灯安裝完畢並點亮即視為工程竣工，工程竣工後30天為程調試期，調試期內路燈運行不正常不視為工程質量問題.

七.質保與維護

1.乙方產品保用二年，二年內如有質量問題乙方負責免費維修及免費更換零部件.

2.二年後如有質量問題甲方負責乙方維修人員的差旅費及按成本收取更換零部件費用.

3.有下列之一乙方不擔負責任：a人力不可抗拒的自然災難(如地震、火災、龍卷風，十四級以上台風等)損環的.B由人為損環的(如：人為損環的、盜竊、化學污染、車禍等)

八.合同價款及支付

甲方在雙方簽訂合同後一年內支付合同價款的60%給乙方，，剩餘40%的合同價款，於竣工二年内支付給乙方.

九.其他約定

1.本合同在雙方簽字並且加蓋甲乙單位公章(合同專用章)後生效.除有關工程保修和質量保證條款外，本合同在雙方結算後甲方支付完畢結算價款後即告終止.

2.本合同正本四份，具有同等效力，由甲乙雙方分別保存兩份.3.未盡事宜，雙方協商解決.

甲方(公章)：

乙方(公章)：

年月日：