# p3软件实习心得

P33.1功能特点

工程模式

.工程组、工程、目标工程不限

.每个工程可达10万条工序

.自动进度计算和资源平衡

.进展骤光灯和自动进度更新

.显示进展线、前锋线

.20级工作分解结构(WBS)编码

.工程识别编码

.24个用户可自行定义的作业分类码，

可用于选择、排序、分组分析

.智能化作业节点代码分类

.16个用户自定义数据项

.多个工程汇总成新工程

.赢得值分析评价完成情况

.保存历史数据

.合并多个工程

.总体更新用于一次修改批量数据

.用户自定义的计划模板(子网络)

.真正的同时多用户功能：多人同时更新、分析、制作报表

.可对工程设定多级权限

.与MicrosoftOffice兼容的图形用

户接口

进度计算

.关键路径法(CPM)计算

.单节点网络图(PDM)方式

.自由浮时和总浮时计算

.支持完成-开始、开始-开始、开始

-完成和完成-完成四种作业关系

.关系线上可显示延时

.每工程可使用31种作业日历

.时间单位可为小时、天、周、月

.10种进度限制条件

.9种不同的作业类型

.作业上可设置停工和复工日期

.可中断的和可连续的进度计算

资源和费用管理

.作业栏位中可显示多个资源

.资源也可有日历

.每个工程资源和费用的种类无限

.平衡和平滑时，作业可以分解、延长

和压缩

.簇资源设置资源的层次结构

.非线性资源用量可用户定义

.带平滑的向前和向后平衡都行

.可变的资源单价和限量

.资源可驱控作业的工期

.赢得值(BCWP)直方图，表格和曲线

.预算值(BCWS)直方图，表格和曲线

.费用差值和进度差值计算

.每个工程可有无限个费用科目

.跟踪预算、本期实际费用、累计实际

费用、完成百分比、赢得值、尚需费

用，完成时费用

.自动计算费用规则功能，用户可定义

计算规则

报表和图形

.150多个预先定义好的报表、矩阵报

表和图形，可自定义页眉和页脚

.绑带Infomaker制表软件

.完全可自定义显示和输出

.Web向导，用于Inter/Intranet

发布报表和图形

.无限显示视图

.可按任意作业分类码和资源组合来组

织工程轮廓图

.作业可汇总,分组,与目标比较

.时标网络图既显示横道，又可带逻辑关系

.可颈状显示横道，及按作业分类码显

示不同的颜色和花纹

.网络图中也可显示时标

.资源/费用直方图,表格和曲线

.多层次的排序和选择(过滤器)

.用户可定义横道、开始和完成端点的颜色、形状、大小、位置

.界面语言可选择,可形成各种语言的报表

.打印时可指定页数及自动调整大小

.OLE用于挂接文本、电子表、图形和

影象

数据交换与二次开发

.与ODBC兼容的数据库

.含开发引擎RA，任何与OLE2.0兼容的开发工具均支持

.PrimaveraPostOffice允许远程工作，双向审阅计划和进度更新

.可采用与MAPI/VIM兼容的邮件系统来互换工程和作业数据

.可读写.MPX文件与MSProject兼容

.可输入/输出dBASE、Lotus、ASCII

.与SureTrak(小P3)共享数据

配套与延伸

DataStoreforPrimavera--P3与Oracle的双向数据接口。

PowerVision--滚动计划发布和执行情况赢得值分析软件，专为P3开发。

MonteCarloforPrimavera--风险分析软件，可与P3连用。

最低系统需求

86或更高档的计算机

16M内存,72MB可用硬盘空间

中文Windows95或98，2000，WindowsNT