# 2023年工程机械运输合同范文

甲方：身份证：

乙方：身份证：

甲、乙双方根据该工程实际情况经多次协商，并根据中华人民共和国合同法的基本原则，双方都以平等互利,诚实守信的原则订立了施工合同，其具体条例如下

一、工程名称：兰州医药物流园项

二、工程地点：安宁

三、开工时间：

四、工程总量：

五、工程范围“拉装运，到甲方指定的地点”

六、价格：拉装运一公里以内每立方超出一公里，每100米增加0.1角，超出一公里按一元计算。若发现红板岩另行商议价格，不包括在三元九角之内“叁元玖角”其中包括燃油范围，其油价按当月市场价格计算，先由甲方垫付，在当月工程款中扣除乙方的燃油费。(其中包括管理费)

七、结算与付款办法：

1、第一次结算付款时间在开工第二月的二十五号按方量表计算，第三月十日前支付乙方工程款(进场十天后由甲方向乙方支付生活费每人每天二十元)

2、第二次付款：当月二十五日结算报表第二月十日前付款以后付款以此类推就按第二次付款方法执行，付款额度——执行;如有特殊情况双方另行协商。

八、甲方责任：

1、甲方负责工程的全部施工组织方案和现场组织指挥，制定工程的全部管理制度，并负责现场的总体指挥，并向乙方指定坐标和拉运范围，甲方并派代表负责工程的技术、质量、安全检查，并办理现场的监运。

2、甲方负责乙方每月工程的结算，并按付款办法即时向乙方支付工程款。

3、如因甲方原因造成的停工均由甲方负责按此例赔偿表进行赔付。

注：挖掘机;两天以后开始计算赔偿时间汽车;三天以后开始计算赔偿时间装载机;三天后开始计算赔偿时间另行挖机算运计时工、每小时二百伍拾元油料由甲方提供。

4、工程变更，工程需变更甲方应提前三日之内通知乙方并签订补充和变更迁移另处施工协议。

5、工程改工后甲方应组织专业人员验收并在10内结算，根据不得超出一月以内全部付清给乙方。

九、乙方责任

1、乙方应根据甲方提供的纬线、坐标、桩号在指定的范围内施工。

2、乙方负责机械、车辆的现场组织、管理、调度。

3、甲方向乙方支付管理费，乙方应负责乙方工程队的全部管理工作，其中包括组织机械、管理好施工人员的组织纪律、生活安全其全部工作，乙方派出工作代表两人负责与甲方联系，其他人员不得与甲方发生任何关系。

4、安全责任、乙方应安全工作，并自己向安全保障部门办理好保险业务。甲乙双方并签订安全责任书，安全问题按安全责任书的具体内容执行。

5、乙方在施工期间，不得以任何理由变更价格和终止合同，如果因乙方原因造成的停工，该由乙方向甲方按实际损失赔偿。

十、违约与索赔

甲乙双方都应按上述约定的条文执行，任何一方违反上述应履行的条约都视为自己的行为违约，其违约行为给对方所造成的实际损失，将按合约规定给予赔偿。

十一、合同未尽事宜

并合同如存未尽事宜双方可另行协商解决或补充条文内容，是补充的条文均系合同可产生的法律效力。合同的纠纷与仲裁本合同在实际实施中，如有争议双方可协商解决，达成一致解决方案，如果不能协商解决，甲、乙双方均可向当地法律机关申请仲裁。

十二、合同的生效与终止

合同从签字之日起生效，中途不可撤销，自工程竣工，双方验收结算工程款，而执行终止。

十三、合同在实施期间，甲乙双方认真执行，并本着相互理解，精诚团结，顺利愉快的完成该合同的合作。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日