# 景观绿化转包合同范本

甲方：

乙方：

经甲、乙双方充分协商，甲方同意将XXX镇实验中学绿化工程承包给乙方施工。为了保质保量善始善终的完成该项工程，双方本着平等自愿的原则签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：XXXX实验学校绿化工程。

2、工程地点：XX市XXX镇实验中学内。

3、施工范围：主要包括碱土清挖、地形整理、客土(种植土)、排碱、供水系统、绿化种植、养护管理、原污水井修整、绿地外沿(靠人行道一侧)路边石制作与安装等工程。

二、工程数量及承包方式

1、工程数量：本工程绿化面积约计XXXX平方米;工程竣工后，以实际绿化工程面积为准，届时由双方共同实地测量工程数量，并据此进行工程结算。

2、承包方式：本工程采用包工包料方式，即包干、包料。如因涉及变更或甲方要求变动而引起工程量变化的，变更工程量由甲方现场签证，并承担相关费用。

三、工程造价

1、工程单价：在本工程招标价格的基础上，经双方协商，确定工程单价为：XXX元/㎡。

2、工程造价：￥XXXXXXX元(大写：XXXXX元整)。

四、工程质量

1、乙方按施工图纸和设计技术说明书并根据国家有关的绿地工程施工、验收规范要求进行施工，保证工程质量。

2、乙方所使用材料、设备及施工工艺符合设计要求。

3、工程现场碱土清挖到甲方规定的范围和深度，底层平整压实，误差不超过±3㎝。乙方对甲方规定的碱土清挖和排碱管道铺设要求负有监督责任,乙方一旦认可甲方的相关要求，即视为符合设计规范和要求，乙方须保证苗木成活率，并承担工程质保责任。

、客土(种植土)回填设计要求。

5、排碱管道质量必须达标，外包无纺布不少于2层，包实包严，排碱管道铺设到位，符合规范要求;排碱井定位合理，砌体符合标准，内外使用1：2.5水泥砂浆抹平抹严，上顶高出种植土上平10—15㎝。通往污水井内的排碱管处必须抹实抹严。

6、铺设石子厚度不低于8—10㎝，须整平。

7、给水PVC管材质量符合国家标准，承受压力不低于10kg，管线口径变化合理，满足给水需求。

8、种植土须整平、沉实、苗木种植符合设计要求。

9、种植土回填整形后达到甲方设计高程;绿地内原有污水井及其他设施均加高或降低至绿地平面以上10-15㎝。

10、绿化养护管理期(保质、保量、保活期)为二年，自工程竣工验收合格之日算起。

11、绿化养护管理期一年内，苗木成活率、三叶草覆盖率需达到90%以上。

12、绿化养护管理期满二年后，苗木成活率、三叶草覆盖率达到98%以上，绿化工程相关设施完好率达到100%。

五、工期

1、工期为XXX天;开工日期为XXXX年X月XX日，竣工日期为XXXX年X月XX日，不含养护管理期。若超过工期，每拖延一天，按本合同工程造价1‰的比例缴纳违约金。

2、因不可抗力因素导致工序不能正常施工，工期相应顺延。

六、权利与义务

1、甲方负责向有关部门报建。

2、甲方负责工程现场迁占工作，协调处理当地群众关系，提供良好的施工环境。

3、甲方按要求提交技术资料，包括施工图纸、工程总平面图等，进行技术交底，提供测量基线、水准基点。

、甲方及时提供绿化用水水源。

5、甲方委派现场工地代表，加强与乙方的联系，负责质量检查和监督，处理设计施工技术问题。对各工序进行随时检查和验收，如发现有不合格工程，有权予以停工，并责成乙方无偿返工。

6、甲方按合同规定向乙方支付工程款。

7、乙方自行组织施工队伍和施工机械，并加强管理，确保文明施工。

8、乙方须服从甲方管理与制度，相关问题与甲方及时沟通，搞好协调与配合。

9、乙方须按图纸要求施工，及时配备机具、材料、组织技术力量和劳动力。

10、乙方施工中的隐藏工程经甲方验收合格后方可进入下道工序，未经验收进入下道工序，甲方有权要求乙方返工，由于停工或返工造成的损失由乙方承担。

11、乙方需按施工图纸规范要求保质、保量按期完成施工。乙方不得中途退出，若乙方中途退出，除承担合同的违约责任外，不得以已经完成的工程向甲方主张任何权力(甲方不对上述工程支付任何费用)。

12、乙方需指定工程负责人，按规定处理技术、质量等一切有关问题。

13、乙方在施工过程中，须爱护施工现场的公路路面、路缘石、排水管道、排水检查井、供水管线、人行道、路灯、线杆、电缆、光缆等相关设施，若有损坏，须及时按有关标准进行修复，并承担相关费用。

14、在工程质保期内，若栽植苗木及相关设施出现质量问题，由乙方及时、无偿进行补植和保修，并全部承担因此所产生的一切费用和相关责任。乙方不予补植和保修的，甲方可委托其他施工单位予以补植和维修，相关费用从甲方未支付乙方的工程款和质保金中支付或由乙方直接支付。

七、付款方式

工程验收合格后一次性付清。

八、违约责任

如非自然因素导致合同某方违约，违约方除向另一方缴纳本合同绿化工程造价3‰的违约金处罚外，还应承担另一方因此所造成的相关损失和责任。

九、安全责任

乙方须加强安全教育与管理，强化安全意识，如发生任何安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方概不承担任何连带责任。

十、附则

1、本合同未尽事宜，经协商达成共识后可由甲、乙双方签订补充协议书;补充协议书与本合同具有同等法律效力。

2、本合同履行中发生的争议，由甲、乙双方协商解决;如协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院起诉。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，工贸发展基地管理委员会留存一份，存档一份。四份合同正本具有同等法律效力。

、合同附件与本合同具有同等法律效力。

5、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日