# 工程劳务承包协议书模板【精选】

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建筑工程实际情况，协商一致订立以下劳务承包协议。

第一条、工程概况

一、工程地点：

二、工程名称：

三、工程结构及层数：

四、开工日期

第二条、合同内容

一、承包方式：包工不包料。不包括框架主体内的填充墙及内外粉刷等所有的二次结构。不包括防水、水电暖及消防、外墙涂料、粘贴、保温、装饰等材料、人工费用，不包括本工程内的回填土，不包括钢筋的竖向焊接，不包括任何税金。

二、承包范围：

1、钢筋砼结构。(模板的制作与拆除、钢筋的制作与绑扎、砼振捣与培养护等分项工程的全部工作内容)

2、包括：扎丝、铁钉、胶带。

3、外防护架的搭设。

、乙方施工从基础垫层开始，甲方负责基槽验收

后交给乙方施工。5、乙方必须确保在主体施工期间文工地的各项工作配合和现场的卫生及施工范围内用材料的清运和整理。6、人工配合机械挖土，乙方配备好本工程必备的人员及工种，并保证满足本工程的施工，进度，技术、安全、质检及文明工地的需要，并提供必要的合格人员。

三、工程价款

按实际施工的面积每平方米元。基础和屋面按实际施工面积层计算，不在乙方承包范围内的工程应按每人每工元计算。空洞按实际面积计算。

四、合同工期

按甲方所定开工时间开始计算、如果是甲方原因造成的，甲方承担乙方的经济损失，按本协议第六款第8条执行。若因乙方人员不能到位其他乙方原因造成不能按工期完成，超过一天罚乙方500元，自然天气和不可抗拒的原因除外。

五、付款方式

每付一次工程款，付已完成工程量的工程款;如遇春节，甲方应付乙方已完工程的80%的工程款。混凝土主体工程完成后甲方应付乙方已完工程款的95%，乙方承包范围内的工程全部完成后。甲方应付乙方总工程款的97%，剩余3%验收后一个月内付清。

六、双方责任

甲方责任：

1、甲方要及时提供在施工中所需要的主要材料。

2、甲方提供乙方进场施工人员的水、电及住处齐备。

3、负责向乙方进行技术、安全交底。

、负责每层的测量放线及准点。

5、协商施工现场各分包单位之间和地方关系。

6、按协议约定拨付工程款。

7、工地停工、代料时间超过72小时，停水、停电超过72小时，甲方按每人每天15元标准补贴给乙方生活费，或因甲方资金不到位引起的停工超过72小时。乙方的一切经济损失由甲方负责包括管理人员及工人工资，乙方所租用的周转材料费用由甲方负责，同时顺延工期。

8、不可抗拒的因素除外。

9、施工时，因图纸变更给乙方成损失的，由甲方补贴给乙方人工费。

10、付款现金支付乙方。

11、乙方所使用的生活及施工水、电费用甲方负责。

12、必须用泵送商品砼。输送泵由甲方提供。

13、在施工中，所需用的测量仪器由甲方提供。

14、甲方不按约定日期开工，乙方所用的损失由甲方负责。

15、甲方收取乙方的保证金，应在付给乙方的第一次工程款时退还乙

方。

16、乙方的外防护架在乙方承包范围的工程完工时，如因甲方的施工需要，所有的材料和费用应由甲方负责。

2、乙方责任

1、乙方必须按本工程的需要配备足够的试人员和管理人员。按甲方要求通知三日内及时进场，否则损失自负。进后必须进行三级安全教育、开班前例会，提高全员的质量安全教育。

2、乙方禁止使用18岁以下儿童、50岁以上人员和体弱病残者。

3、乙方人员进场应在甲方登记，并配合甲方办理施工或所需要的证件。

、乙方应严格按照图设计和会审要及现行，规范和甲方的技术交底组织施工，建立质量控制体系，对主体工程施工进行系统的科学管理，其家现行施工及验收规范的要求，乙方应在施工现场自觉接受甲方及监理单位的质量验收。乙方应提前一周报施工计划，材料计划，钢筋下料甲方核实后方能施工。

5、乙方应对主体工程过程的质量负责。其主要内容如下：

A：熟悉施工图纸，领退料具、班组自检，互检，保养好全部所使用的机具及操作完毕后的场地清理，做好文明工地的状态。

B：乙方配合甲方测量放线机标高引测。

C：钢筋工程：钢筋制作、绑扎、安装。

D：模板工程：模板制作、刷脱模剂、安装、拆除、钢管清理堆放等。

E：砼工程：商品松散泵送、浇注、振动、抹平、养护等。

6、乙方选择要求配备专卖管理人员和技术人员并配制编制安全保证体系和质量保证体系报甲方，建立一套严格的管理体系加强自检，并按要求填自检记录。

七、安全文明施工

1、乙方应遵循安全生产，文明施工的有关要求，以及项目部的劳动纪律，采取严格的安全防护措施，严格按照安全生产操作法规和条例执行。

2、安全事故的责任及处理，应按国家有关法律执行和处理。

3、乙方在施工范围内必须严格按照甲方要求保证生产，现场区域内环境卫生。

八、临时用工

不在乙方承包范围内，甲方应按每人每天元计算。

九、不包括任何税金。

十、工程质量

要服从甲方质量、安全管理人员要求，国家现行规范进行施工，确保合格合格。