# 鱼塘施工合同范本

建设单位(甲方)：

法定代表人：承包单位(乙方)：法定代表人：工合同

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方共同协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程地点：

1.2工程内容：

1.3工程承包方式：

1.4工期：自合同签订日起一个月内完工。待合同签订后，乙方需在三天内开工，若逾期，甲方有权更换施工单位。

1.4合同价格及结算方式

本单价已包括直接费(人工费、材料费、机械使用费等及其他直接费)、间接费(施工管理费、总部费用等)、利润;堰塘土方承包价按立方价格包干，每立方米单价为人民币壹拾肆元整(14元/m3)，进场时暂按土方量4000m3工程量确定。原场地需要整理50cm面层(运出)，按3元/m2计算(运距100以内)。具体工程量的计算以甲、乙双方现场测量确定，按实际收方实方计算;

以上单价不含税金，工程施工营业税、城建税、教育附加税由乙方承担。

第二条甲方义务

2.1派驻施工现场的驻地代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查;

2.2组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

第三条乙方义务

3.1严格按照施工图与说明进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;

3.2已完工的工程，在交工前应负责保管，并清理好场地;

3.3在合同规定的保修期内(保修期一年)，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。完工后由于工程质量问题出现坝体漏水及漏水引起的经济损失，均由乙方负责;

第四条质量标准

双方约定本工程施工质量标准：合格。

第五条工程验收和保修

5.1乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方派驻代表的监督检查。

5.2隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;

5.3在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

第六条安全责任

乙方必须教育工人严格执行操作规程，保证景区内的正常秩序，安全施工，防火防盗。在施工中发生的一切安全事故和乙方管理不善造成的其他损失(含途中运输)，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。

第七条工程款支付方式

7.1双方约定按以下方式支付工程款：

待工程进度达到50%时，付暂定工程款的30%，工程完工后达到质量标准一次性付清剩余工程款。

7.2工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

第八条附则

8.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

8.2本合同签订后工程不得转包。

8.3合同一式2份，甲乙方各执1份。

8.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.5后附堰堤施工图，施工说明。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

年月日：