# 地砖铺贴合同_地砖铺贴合同协议书

甲方(全称)：

乙方(全称)：

经甲、乙双方协商，甲方将北重一中工程的地砖铺贴等分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，供双方共同遵守执行。

一、工程概况

工程名称：

工作范围：

工期：

二、承包方式和计费标准

1.合同价格：

⑴单价：

地面大理石单价：28元/㎡

地角线单价：

窗台板单价：18元/m

楼梯单价：40元/㎡

卫生间墙面砖单价：32元/㎡

卫生间地砖单价：32元/㎡(卫生间蹲便安装计入铺地平米内)

⑵本合同单价包含但如下工作内容：

楼地面地坪包括清理基层、备料、调制砂浆、拌制半成品，铺设面层、捣固压实、收平加水泥抹光及养护。楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，清理;墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，选料、抹结合层砂浆、贴磁片、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除;上述单价是工程质量达到合格标准的单价，工程质量标准以国家施工验收规范为准，并应使项目部质监部门和上级检查督促部门满意。如检查施工质量达不到合格标准，必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格。本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。(如乙方没有购买工伤保险，出现事故与甲方无关)本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。

三、工程款审核及支付

1.乙方根据工程实完成情况向甲方申请借资生活费。

2.乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款70%，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。如果出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。

3.乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。

四、甲乙双方责任及权利

1.甲方配备管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供应及调度，及时进行施工的安全和技术交底。

2.甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。

3.乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有系统的管理班子，配备足够数量及熟练的两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合适的工人及班组;

.乙方施工工人人员要满足甲方的合理进度安排;

5.乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。

6.乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项(安全文明施工，质量及进度)安排;

7.乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件;

8.乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关文明生产的要求;若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。

9.乙方在施工期间应合理用材、节约用材，各种材料的损耗应控制在1.5--2%以内。如超出规定范围应在乙方工程款中扣除，如控制在2%以下给予奖励。

10.乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理。

下一页更多精彩“地砖铺贴合同”