# 设计项目分包合同范本

甲方：

乙方：

根据我国有关法律、法规，为明确明确权利和义务，确保工程质量、工期和安全，本着平等、自愿、公平、守信的原则，经双方协商，就本工程达成如下协议：

1、施工范围和要求：泗洪县朱湖镇吴湾世纪新城9#、10#、15#、16#、17#、18#楼。主体结构作业内外粉刷、砖砖砌体、室内地坪、室外散水坡、屋面瓦等所有瓦工工程。包清工。

2、施工现场的室内杂物和建筑垃圾的清理。

3、注重下脚料、半截砖的利用，坚决不留隔夜砂浆。

、在施工期间，班长不经同意不得离开现场，对发现的问题及时整改。

5、按项目部施工进度日程安排，及时完成任凭。如发生质量问题，由乙方自己承担。

6、在施工过程中消除事故隐患，人为造成的安全事故由乙方自己承担。

7、承包坐及结算方式：本工程承包单价为105.00元每平方米，承包面积按图纸面积决算，车库层面积满算。标三层浇板结束，10日内付总价款的25%，主体封顶10日内，付总价款的45%;内外粉刷结束10日内，付至总价款的85%(不含楼层地坪，但要清理干净);主体验收结束10日内付至总价款的95%，余下的5%三月内付清。

8、双方自觉遵守国家法律法规及本合同。

9、本合同一式两份，双方签字后生效，履行结束自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日