# 消防设施改造合同范本

甲方(建设单位)：XXXXXXX

乙方(安装施工单位)：XXXXXXXXX

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

第一条：建筑消防设施概况

(一)建筑名称：XXXXXXXX营销中心装修工程

(二)承包范围：营销中心、卫生间喷淋改造，区域报警系统改造。包报建、报备，安全文明施工，包验收。

(三)开工日期：2014年月日

竣工日期：2014年

第二条:工期

施工工期为10天，以甲方开工令为计算依据。施工单位进场后，根据装修单位提供的施工进度计划，排出安装进度计划，甲方签字后按计划进行安装改造。

第三条：价款、拨款和结算

(一)合同价款：经双方协商，含人、机、材料税费、安全文明施工措施费等所有费用，包干总价(含税)：(大写)：贰万壹仟元整(小写)：￥21000元

(二)合同签订乙方进场后付给预付款50%;

(三)消防设施验收合格后，甲方付给乙方进度款97%;保修期满，甲方付给乙方余款3%。

第四条：材料、设备采购

改造施工过程中使用的镀锌钢管、喷头、电线主材及其他相应的辅材全部由乙方进行采购。

第五条：双方责任

(一)甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放材料的场地;进行现场技术改造交底，协调乙方与工地其它施工单位的协作关系;

(二)乙方：应及时采购材料;严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安装，按时提供有关竣工资料并组织竣工验收。

第六条验收和工程质量

工程质量标准：(1)喷淋改造、区域报警系统改造施工质量、验收必须符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)相关规定。(2)公安消防部门验收需要进行检测的，则必须通过建筑自动消防技术检测，并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

第七条保修

保修条款详见质量保修书。

第八条安全施工

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

第九条违约责任

(一)甲方责任：

未按合同规定提供场地、技术改造交底、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

(二)乙方责任：

1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工：

2、由于乙方施工改造工程造成的第三方消防设施系统损坏，由乙方负责修复并支付相应的费用。

第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方均可向当地仲裁机关申请裁或人民法院提起诉讼。

第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

第十二条本合同正本六份，甲方五份，乙方一份。如乙方需另立备案合同，则解释效力低于本合同。

第十三条合同组成由协议书、质量保修书及改造方案三部分组成。

第十四条合同订立时间年月日

甲方(章)：乙方(章)：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

开户名称：开户名称：