# 一事一议公路承包合同范本

甲方：代表人：

乙方：代表人：

为加大村内基础性公共设施建设，按四议两公开的工作流程，经村民代表大会决议，我村一事一议建设工程由中标方承包进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行。

一、工程内容

架设路灯160盏;

二、工程造价

1、架设路灯160盏，含控制器、电线及安装调试，总造价97500元。

2、整修清理村中街道，由甲方出义务工。

三、工程要求

1、灯罩结构选用结实耐用的材料，灯管要采用60瓦节能型的，电线要采用国标16平方毫米铝心室外线。

2、清理街道由甲方出义务工，乙方负责施工。

3、工程要求：从9月20日开工，10月20日完成，工期为30天。

四、甲方责任

1、监督检查全过程，技术规格与质量。

2、对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。

3、提供施工用电。

五、乙方责任

1、负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械。

2、负责操作规程，把握质量标准。

3、接受甲方监督检查和处理决定。

六、付款方式

开工前甲方预付乙方30%工程款，经甲方乡政府验收后甲方付给乙方90%的施工费，其余10%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。乙方承担一切税款。

七、甲方对以上各款负有解释权

以上协议双方共同商定，签字生效，任何一方无权随意变更，本合同一式三份，甲方双方及乡财政所各持一份。

甲方(签章)：乙方(签章)：

法定代表人(签字)：授权委托人(签字)：

年月日