# 工程安装劳务合同

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将武汉融园国际酒店项目劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

一、工程概况

工程名称：武汉融园国际酒店项目

建设地点：武汉东西湖五环大道

建筑面积：约11万平米

二、承包方式

(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。

(二)承包范围：

1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。

2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

3、乙方从2012年2月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。

(三)乙方承包的工程按建筑面积的单价35元/m²，总价约叁佰柒拾万元。

三、工程要求

(一)质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。

(二)管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

四、付款方式

(一)地下室封顶付总工程款4%。

(二)裙楼封顶付总工程款4%。

(三)主体封顶付总工程款8%。

(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

五、违约责任处理

1.乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款元/次。

2.乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每200元/次，甲方有权罚款400元/次。

3.因甲方原因造成停工，甲方必须承担乙方所误人工的工资。

.因工地原因造成延长工期，甲方必须承担乙方的经济损失。

六、出现重大安全事故，甲乙双方配合协商解决。

七、本协议发生纠纷时，甲乙双方协商解决。如解决不成，可到各级劳动部门或经济合同仲裁委员会仲裁，处理期间双方不得影响施工。

八、本协议一式三份，甲乙双方各执1份，双方所执协议具有同等法律效力。

九、本协议自双方签字之日起生效，直至工程交付完工付清工程款后自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日