# 最新建设工程劳务合同范本

甲方：

乙方：

为增强企业内部竞争机制，发挥各自优势，甲方同意将(**研发基地工程)。委派乙方组织施工，为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，本着公平自愿、互惠互利、诚实守信的原则，经双方协商一致，就有关承包事项特订立本协议，双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：**研发中心、办公楼、地窖

2、工程地点：山东省县城经济开发区(工业园区)县城北外环以北京九铁路以北，

3、建筑面积：约5.3万平方米

、工程造价：工程价款按照实际完成的建筑面积计算*固定单价。

5、工期：按甲方与本工程建设单位签署的大合同和总体施工进度安排执行。

6、承包范围：施工图纸范围内的结构工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以内)。

7、本合同不包括项目：防白蚁工程、栏杆工程、止水螺杆，门窗工程、幕墙工程、室外工程、安装工程(电梯、空调、通风排烟、电气、给排水、消防、智能化工程等)。

二、承包方式

1.包工包料：、结构工程、建筑工程，模板工程、脚手架工程、水电工程、防水工程、塔吊、施工电梯。

2.甲方供钢筋、砼

3.乙方包施工所需的机械设备、工具、用具、劳保用品。

.乙方包工期、包质量、包安全文明施工、包社会保险。

5.完工清场、包工程验收合格。

6.包冬季、雨季、夜间施工、交叉施工、不属于不可抗力恶劣自然条件下施工等的人工降效费、施工措施费等费用。

三、质量标准及安全生产、文明施工目标

1、工程质量标准：按照国家验收标准达到合格标准

2、安全、文明施工目标：满足合同要求及国家有关强制性施工规范要求。

四、承包方式

1、包工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工;

2、乙方自行负责组织施工和管理，甲方管理人员监管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料设备、机械等由乙方自行提供或解决。

3、甲方未指定的部分、材料、设备等的品牌、生产厂家、供应商等，均由乙方自行采购，，但须通过质监站复检合格。

、本工程须设立专款专用银行账号，本工程的财务事宜由乙方管理。

五、承包价款及支付

1、本项目中的单位工程属于几类就套用几类收费标准，主工执行2003年《山东省建筑安装工程消耗定额》，2006年《山东省建筑安装工程取费定额》，施工期间执行《**地区建筑材料市场信息价目表》没有价目表的技术项目执行清单计价方式确认》人工费按当地政府具体文件执行，所有取费标准、措施项目费、规费等执行定额及相应文件，按实际计取，取费标准为1类取费。

2、研发中心和办工楼基础完工三日内甲方按乙方已完工程量付给结构部份80%的工程款。

施工阶段：各层砌体项目施工完成按建筑面积计算，按天泰大合同付款。

六、甲方的权利和义务

1、甲方协助乙方处理履约过程中的有关事宜。

3、协助乙方办理开工、中间验收、竣工验收、工程结算和工程款项的回收等事宜，协调与上级主管部门、建设单位的关系。

、在施工过程中，甲方对乙方的工程技术、质量、安全、文明施工、施工进度进行监督和协助。

5、甲方不干预乙乙方方的正常施工与管理，不参与或介绍推荐材料供应商、劳务班组、分包队伍给乙方。

6、严格按照本协议给乙方支付工程款项。

七、乙方的权利和义务

1、负责组建完善的项目管理机构，编制计划、统计、施工方案等资料，并接受甲方的领导和管理，执行甲方的管理规章制度及管理规定，维护甲方利益和形象。

2、负责全面履行甲方与业主签定的施工合同。施工合同中，甲方有关的权利和义务全部由乙方承担。

3、乙方负责抓好安全文明施工，树立良好的施工企业形象。

、负责按规定协助施工、竣工技术资料等相关文件，负责工程的移交，按规定进行保修。

5、施工中乙方发生的一切质量、安全、文明施工及由此引起的债务纠纷等由乙方处理,其经济责任由乙方承担。

八、其他

1.工程所发生的设计变更、现场签证以及增加工程的计价方法按以下办法执行：依据2003年《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省安装工程量计算规则》、2011年发布的《山东省建筑安装工程消耗量定额补充册》、《山东省建筑安装工程计价依据综合解释》、《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》、《济南市建筑工程价目表》和《济南市安装工程价目表》计算，材料价格按施工期间同期信息价执行。

2.在变更工程(或现场签证)完成之日起七日内，乙方向甲方报送变更工程价款报告(或现场签证资料)以便双方确认，甲方在收到乙方递交的变更价款报告后的七日内给予回复或提出异议，否则视为甲方默认，待双方完成结算工作并确认审核造价后一个月内一次性支付，对于甲方审定的签证或变更意见，乙方如有异议，应于七天内回复，并以积极的态度配合，如在规定的时间内乙方不能答复，甲方视为乙方默认，乙方现场进度不得以此而拖延工期

九、附则

1、本合同经双方签字后生效，在工程竣工验收达合同要求、办理完毕竣工决算、建设单位付款完毕、保修义务完成及有关债权、债务清算完毕后，合同条款自行终止。

2、本合同壹式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，由双方协商解决，另签补充协议。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日