# 施工工程承诺书范文

承诺人：

身份证号码：

本人因在中国江苏国际经济技术合作集团有限公司工程项目部(以下简称中江公司项目部)承包施工了中的。为了确保中江公司与业主签订的“建设工程施工合同”全部条款的全面履行，确保本工程顺利完成，本人特向中江公司项目部承诺如下：

对以下表述的工程概况的真实性承诺：

一、承诺人承诺保证：

1、会同中江公司项目部与发包方代表进行施工中的商务洽谈;并负责全面履行本人承包部分的全部内容。

2、按中江公司项目部要求做好施工前各项准备工作，包括设计交底、水准点、坐标控制点、施工方案等工程施工前的各项工作。由于承诺人工作失误造成差错而引起的所有责任由承诺人承担。

3、派出施工负责人和全套管理人员和劳务人员，并按劳动合同法的相关规定和要求签订劳动合同;办理劳动保险;完善劳动关系;负责本分部工程中所有参加人员的全面管理工作。一切费用由承诺人承担。

、服从中江公司现场的管理人员对工程全过程的管理和监督，提交施工管理人员和各工种人员的相关资料和上岗证件，及时向中江公司报送施工组织设计、总施工计划和各阶段施工计划、质量、进度、安全等方面施工资料和各类业主方的函件资料。配合项目部做好在施工中的各类变更签证，

5、对本分部工程实行包工期、包质量、包安全文明施工、包维修。全面完成本分部工程的全部工作任务，包括工程施工前期准备、工程施工全过程的各项工作和工程竣工以后的工程交工验收、竣工资料、竣工图、保修及审计结算等工作。

二、材料、设备采购供应的承诺保证：

1、负责本工程所需的材料采购、供应工作。所购置材料、设备应具有产品合格证，符合本工程业主方招标文件和合同的约定，满足业主方和监理及设计要求。

2、在施工中，因采购材料不合格、用料浪费、质量返工及不合理的超出限额用料部分，造成相应费用及损失，由本人承担。

3、施工所需机具由本人自行配置解决。大型机械在使用前必须经专业检测通过后方可使用。施工脚手架使用前必须报验同意后方可使用。

、所有进厂材料均应按规定做好报验手续。特殊材料必须提供样品，经发包方监理封样后采购，若因未封样或报验，以次充好、偷工减料所造成的一切损失和责任均由本人负责，并承担由此产生的一切责任。

5、施工所需材料、设备的采购，以本人的公司名义自行对外签购。不得以中江公司项目部名义形成对外债务。因采购和租赁引发的经济和法律责任，均由本人承担。

三、工程质量的承诺保证：

1、工程质量标准为国家和地方质量验收规范和评定标准，包括国家及工程所在省现行规范和标准。精心组织施工，确保全部工程质量达到合同的约定标准。本工程质量为合格。如达不到交工验收标准而造成的返工，其费用由本人负责，并承担相应违约金。

2、严格执行隐蔽工程验收制度，并经有关部门验收认可后方可隐蔽。

3、保修期按照国家规定和中江公司与发包方所签订合同中约定执行，由本人全费用承担全部保修义务，直至保修期满为止。如本人不能在规定的时间内到场维修或本人维修后仍不能满足要求，中江公司另外安排人员维修的费用在本人保修金内扣除。保修金不够扣除返工费用的由本人全额负责。

四、财务管理和核算、工期的承诺保证：

1、本工程是建立在本人对中江公司与业主方所签订的合同中付款方式充分认可并能接受的基础上而运作的。承诺人承诺：配合项目部催收工程款。工程款付款方式由现场项目经理按项目分部事先确定。本人保证工程款必须严格专款专用，不得挪作它用。若有违反由本人承担全部责任。

2、本工程项目必须建立完整、规范的项目财务核算帐。本人保证及时将本工程有效的核算凭证(材料设备发票、工资单)集中到本工程项目部(前票不清后款不付)，如因财务发票发生或发现违法违规行为，导致中江公司信誉利益受损，本人承担全部责任。

3、本工程如需履约保证金由本人筹措解决。并在本工程开工前汇入中江公司帐户。

、承诺人承诺：在工程实施的各个阶段优先结付劳务工资。工程结束，劳务工资和材料设备欠款应按时结清。必要时，中江公司项目部有权在应付工程款中直接处理上述事宜。若发生因本人拖欠工人工资导致发包人和中江公司被追索时，中江公司项目部在根据行政、司法及仲裁裁决先行支付工人工资及有关费用后，除有权向本人追索上述代付款项外，还有权按代付款项的百分之二十(20%)向本人收取违约金。中江公司项目部有权从本人应付的任何款项中扣回。应付款

项不够的，本人愿以个人所有财产承担一切责任。

5、承诺人承诺：本工程以中江公司项目部与项目部约定的工期为合同工期，工程延期按以下约定施行：

每延期竣工一天(日历天)，本人愿按工程造价的万分之三承担逾期竣工违约金。本人编制提供的施工进度计划中的主要施工节点延期日历天的，视为本人已无能力完成合同施工义务。中江公司项目部有权解除本合同，将剩余工程给第三方施工。由此发生的经济损失由本人负责，并承担工程造价的10%违约金和其它相关损失。并在本合同解除后清退出场。

五、安全文明施工的承诺保证：

1、保证对施工人员进行遵纪守法和安全生产、文明施工的教育。设专职安全员负责现场安全文明施工的监督管理。

2、认真贯彻有关安全施工的法律法规和规章制度，严格遵守安全操作规程。建立项目部各级安全责任制，确保安全责任到人。

3、保证配备全劳动保护用品及施工中使用的防护操作用具。

、在高空作业、深基坑作业、大型部件吊装以及在动力设备、高压线路、地下管道、易燃易爆地段及交通要道附近施工前，保证书面提出安全保护方法、措施，经批准后实施。

5、承诺人承诺：确保安全生产，杜绝安全事故。本人保证：⑴在施工过程中严格执行国家的安全法规、规程及工程所在地区建筑安全管理的相关规章制度。明确负责人和安全生产负责人。⑵每月向中江公司报告安全生产情况。⑶在施工过程中发生的任何安全事故均由本人负责处理，由此产生的一切责任和经济损失均由本人承担。

7、承诺人承诺：保证重视现场文明建设，加强对施工现场的文明施工管理，严禁打架斗殴，打击偷盗行为，严禁，工地宿舍不得留宿外来无关人员，严禁男女混居等。一旦违反按以下违规处罚标准执行。

六、其它条款的承诺保证：

1、不将承包的工程转包给他人，也不将其承包的工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

2、承诺人承诺：在施工过程中，因本人管理不善，导致被当地建设行政主管部门通报批评或罚款的，每发生一次中江公司将示情节扣罚5000～10000元，若导致经济诉讼的，每发生一次扣罚50000～100000元，所有罚款和诉讼产生的一切责任。均由本人承担。

3、本协议书中有关发生经济条款的内容，在本人最终结算时结清。

、本承诺书未尽事宜，本人执行中江公司与业主方签订的合同。

5、承诺人承诺：本承诺书签订后，在施工过程中，因违背以上条款导致的一切经济责任，本人愿以个人所有财产承担一切责任。

七、承诺书生效与终止的承诺

1、本承诺书本人签字后生效，有效期至本承诺书中本人承诺的全部条款责任履行完毕为止。

承诺人：

年月日

相关文章：

1.关于施工工程的承诺书范文

2.施工进度承诺书范文

3.安全施工承诺书范文

4.工程工期承诺书范文

5.工人安全施工承诺书范文