# 施工用电合同

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

经甲乙双方共同协商,甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守：

一、工程概况

二、承包范围

根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险(物价上涨)等以合同价综合单价包干的形式进行承包。

三、承包方式

1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险(物价上涨)等以综合单价包干的形式进行承包。

2、由甲、乙双方协定造价为￥50万元(人民币大写：伍拾万圆整)结算，合同价应包括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用(含电缆主材及辅材)、架空线架设费用(含主材)、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。

3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证在结算中调整。

、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整;

四、合同工期

1、本工程开工时间为2015年月日;竣工时间为2015年月日;

2、本合同约定方可顺延工期。

五、双方责任

1、甲方责任：

1)按时按合同约定方式付款;

2)委托专职现场代表，检查、监督工程质量，处理施工中的设计、变更、签证等工作;

3)提供必要的施工条件(如水、电及土建现场);

)工程竣工供电部门验收合格后，及时提供办理通电手续所需资料。

2、乙方责任：

1)确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格;

2)查阅施工图纸，提出施工方案，按期、按有关技术规范进行施工;

3)乙方的施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违规而引起的一切后果由乙方负责，确保施工安全，并负安全责任;

)乙方在施工期间，必须做到文明施工，积极按照甲方监理要求进行专业施工;

5)如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备，由乙方负责;

6)及时办理送电手续和送电。

六、付款方法：

合同签订后3日内甲方支付合同价的30%的预付款，主设备进场安装后10日内支付合同价的50%，工程竣工通电并验收合格后10日内支付合同余款15%，本合同工程造价5%作为质保金，乙方在保修期内无违约行为，在保修期届满并办理保修终结手续后十日内，甲方一次性向乙方付清余款(无息)。

七、材料设备供应

1、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。如一方对材料设备有异议，需进行检验。如检验合格，检验费由持有异议一方承担，否则由采购方承担。如供电部门对材料设备有异议，需进行检验，费用由乙方承担。

2、本合同附表中的报价已含运输费、吊装搬运费、税金、检测费等一切费用，即为外电设备到现场安装调试并达到竣工验收要求的包干价格。