# 工程装修合同协议书范本

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将工程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特签订本合同以共同遵守执行：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

二、承包方式及工程造价

1.承包方式：乙方包人工、包材料、包工期、包质量、包安全

2.工程含税总造价暂定为人民币元整(￥元)。

3.施工过程中，甲方因实际需要出现个别项目的调整而引起工程量的增减，其结算价以承包单价为准作相应调整，如有需要则补签《增加工程补充协议》。

.上述增减之工程量须经甲方工程部监理进行现场签证确认，作为结算依据。

5.乙方提供由甲方确认的施工用料清单作为合同的附件。

三、工程期限

1.须在甲方规定工期内完成全部工程并按合同要求交付甲方使用。

2.经甲方确认有以下原因之一者，由甲方监理签证确认后工期可以顺延：

(1)甲方在施工期间修改设计。

(2)甲方未能在约定的开工日期内交出施工场地。

(3)因不可抗拒的自然灾害等事件影响，或非乙方原因连续停水、停电八小时以上。

3.拖延工期时间超过总工期的10%时，甲方有权单方解除合同，乙方负责赔偿由此而引起的甲方经济损失。

四、施工要求：

1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸及有关资料进行施工。

2.在方案报价书基础上，由乙方提供主要装修材料样板，经甲方验收合格后方可用于施工。

3.乙方要进行严格的施工组织管理，做好各道装修工序的验收和隐蔽工程记录，并将施工和验收记录汇总移交至甲方。

.工程竣工后，乙方要清理现场，将施工场地擦扫干净，做到工完场清，并负责将垃圾清运到甲方指定地点按规定外运。

五、工程结算与付款方式

1.合同签订后，甲方支付乙方人民币(￥元)作为备料款。

2.工程完成80%时，乙方将完成的实物合格工程量上报甲方预算部(该工程量必须经甲方现场施工监理验收签证方为有效)，经核实后支付工程进度款人民币(大写)元整(￥元)。

3.工程竣工验收合格并办齐结算手续后支付余款。留结算价的5%作为保修金，保修期为半年。

.本造价为含税价，实际造价在工程竣工后验收时以实度计算为准。

5.甲方通知乙方开单后，乙方须持地方税务部门开具的建筑安装工程发票收款。

六、工程验收

1.工程竣工后根据《建筑安装工程质量评定标准》、《消防规范》及乙方提供经甲方验收确认的材料样板作为本工程质量标准进行验收。

2.任何工程项目验收评定为不合格者，乙方必须在甲方规定时间内无条件返工并确保通过甲方验收，返工所需费用由乙方承担。

3.乙方施工中所用材料的质量、规格、等级等指标均以合同所附的材料清单为准进行验收。

七、甲方责任

1.甲方提供经优化、认可的整套工程设计施工图。

2.甲方负责协调工地上的用水用电及其它与施工相关事宜。

3.甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方进行施工，乙方承认在合同签订前已查