# 工程内部承包合同书样本

发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

为了确保工程质量、安全生产、便于管理、明确责任，甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，双方协商一致达成如下条款：

一、工程名称、地点：定边县姬塬中心小学，在乡政府所在地。

二、工程承包范围和内容：基础(不包括开挖、回填压实机械，只配合人工铺滩)、主体，扫地出门。不包括防水涂料、门窗、楼梯扶手、油漆、岩线。

三、工程期限：自年月日开工，至年月日竣工。

四、承包形式、价格：劳务承包。按照实际建筑面积计算，每平方米145(壹佰肆拾伍)元。

五、工程管理

1.乙方在本工程的保证质量、安全生产、文明施工、治安管理方面为第一责任人。

2.乙方在本工程内外所发生一切债权债务由乙方自负，甲方不负任何责任。

3.乙方不得将本工程转包。

六、结算与付款办法

1.结算：竣工验收后按照实际建筑面积结算。

2.付款：在进场付适当生活费，其余分部分项按进度付款。基础完成出±0付10%进度款，一层封顶付10%进度款，二层封顶付10%进度款，三层封顶付10%进度款，四层封顶付10%进度款，装饰抹灰完毕付25%进度款，其余款中扣除3%保修费，剩余部分本承包工程竣工交验后一次付清。

七、乙方职责

1.熟悉图纸照图施工，建设单位如有变更必须有文字变更书或建设单位住工地代表签证。必须乙方签收为准。

2.本工程质量按照建设单位合同要求执行，本承包工程竣工后一次验收交工，如达不到交工标准，论责任承担一切经济及法律责任均由乙方承担，甲方不负连带责任。

3.应按照《施工验收规范》及《质量检验评定标准》进行施工，如施工中出现质量问题，及时向甲方如实反映，并论责任甲乙方各承担一切返工费用和建设单位的罚款。如甲方材料不合格，乙方有权拒用。

.加强安全生产和文明施工的管理，建立健全组织机构，责任到人。

5.对施工现场作业人员要搞三级安全教育，作业人员上岗前要培训。特殊工种作业人员要有上岗证件。

6.必须贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持“管生产，必须管安全”的原则，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”现象存在。

7.要定期对施工现场作业人员进行安全生产教育，大力宣传安全生产的重要意义。预防、控制和消除职业病危害，保护员工健康，确保工程项目的安全生产。

8.应维护好相关的安全生产设施、设备和器材，使其处于完好状态，施工用电和机械操作必须专人管理专人操作。

9.施工现场所有工作人员，作业人员必须正确佩戴安全帽。

10.严格控制施工现场、粉尘、落地灰浆、废渣等造成环境污染，施工现场要有专人清理建筑垃圾由甲方配车并及时外运。施工部位作业人员要做到活完料尽场地清。

11.现场材料分类堆放，道路平整、排水畅通，另设甲方负责，设立围墙大门，要有专人看护。甲乙双方各负其责。

12.甲方负责整理本工程资料。

13.服从当地政府的行政领导，尊重当地群众的民风民俗。

14.服从建设单位和甲方的技术指导和工程质量、安全生产的监督，接受甲方的业务领导和检查，并按月向公司报送进度表由甲方技术员负责，安全生产月报表。

15.因乙方违章指挥，违反劳动纪律造成一切工伤事故，均由乙方承担经济赔偿责任和法律责任，甲方不承担连带责任。

16.甲方发出《质量安全隐患整改通知》乙方未按要求及时整改的每次乙方向甲方支付违约金1000元，继续不改的甲方责令停工整顿。

八、工程所用周转设备、机械设备、工具、机电设施、安全防护设施等均由乙方自带，甲方负责搬迁费用。

九、未尽事宜，双方另定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十一、本合同有效期至本工程竣工验收后，经济手续结清除工程质量终身负责制外，其它的自动失效。

十二、本合同自双方签字之日起生效。

1.甲方提供乙方施工用图三份。

2.必须提供答到三通一平(水通、电通、路通、场地平整)。

3.如有变更必须出变更单，乙方收到签字后认可。

.甲方必须提供施工材料(如有停工代料现象，甲方必须付给乙方人工工资及一切经济损失。

5.如有停电、雨天、气候干扰不能施工则顺延工期。

6.临时设施建筑(围墙工棚)由甲方负责。

甲方签字：乙方签字：

2007年月日2007年月日