# 防火涂料施工合同样本

甲方(发包方)：

乙方(承建方)：

甲方需进行钢结构防火涂料施工，现委托乙方实施，为明确双方权利、责任、义务，经双方充分协商，签订本合同，双方必须共同遵守。

第一条工程名称及地点

工程名称：坂田苏宁易购仓库防火涂料工程改造

工程地点：深圳市龙岗区坂田街道办风门坳工业区苏宁易购仓库

第二条承包方式和造价

承包方式：乙方根据甲方蓝图设计要求购送钢结构防火涂料并负责施工;工程总价：按上述承包范围的总面积为约8400M2，施工总价为人民币：￥179200.00元，人民币大写：拾柒万玖仟贰佰元整。工程完工以实际建筑边到边的面积计算为准。工程施工中材料涨跌与本合同价格无关。

以上价格含税价。

第三条竣工日期

本工程定于2015年9月4日开工至2015年9月30日完成合同约定的钢结构防火涂料施工工程量。工程施工中，因不可抗拒的因素工期顺延。

第四条施工要求

乙方根据设计要求选用防火涂料，根据国家施工规范进行施工，并提供防火涂料合格证。

第五条工程款支付

自本工程合同签订之日起，甲方即应支付工程总造价为人民币：￥179200.00元，人民币大写：拾柒万玖仟贰佰元整，乙方收款后在两个工作日内安排进场，至9月30日前完成施工。

第六条甲方责任

1、甲方委派工地代表为甲方现场负责人，具体负责工程监督、协调及工程签证等事务，甲方中途更换驻工地代表，要求书面通知乙方。

2、乙方材料进场，甲方现场人员在24小时内进行验收，如不验收视为材料合格。

3、按合同约定时间支付工程款。

第七条乙方责任

1、乙方应严格按图纸要求及国家施工规范施工。

2、如因防火涂料质量有问题，不符合要求，由乙方负责返工，费用由乙方承担。

3、乙方施工人员应遵守甲方工地的各项管理制度，积极配合甲方现场管理人员工作。

、乙方严格按照安全施工规程进行施工，否则由此造成的一切安全事故后果由乙方负责。

第八条违约责任

1、合同签订后，任何一方在半个月内不履行合同的，均须赔偿对方总工程款10%的违约金，如损失大于10%则按实际发生赔偿。

2、甲方不按合同约定支付工程款，每拖延一天，工期顺延，超过六天，按合同总价，每逾一天支付给乙方付款违约金0.1%，停工期间的窝工和其它损失按实际损失由甲方承担，工期顺延。

3、乙方逾期施工和完工，从逾期第六天开始，每逾期一天，按工程总造价的0.1%向甲方支付违约金。

第九条不可抗力

因天气、地震、战争或其它非甲、乙双方所能控制的原因导致甲、乙双方不能依本合同履行其义务的，甲乙双方均不需负赔偿责任。

第十条合同效力和争议解决

发生纠纷双方应友好协商，若协商不能解决，依法解决。本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效，到竣工验收和所有款项结清之日起自然失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日