# 生产车间工作计划怎么写

一目标

1产量4000平方米(两班生产);

2报废率3.5%;

3一次合格率92%;

计划完成率90%;

产能达到行业标准;

二管理活动

1健全生产部组织结构，配足并稳定各级管理人员：如经理肋理/生产统计员/工艺员/电工/领班;

2深入完善和更范目前所用的生产管理方法;并系统培训组长熟练运用这些管理工具;

3导入绩效考评管理体制，使员工的收入同工作绩效在很大程度上挂钩。

改进生产组织模式：由单班制向两班制的转型;

5建立小组早/晚会机制;建立生产部周例会机制;

6强化工艺的监察职能;

7规范设备保养;

9成立品管圈，设立专项进行技术功关，

10将5S与生产组织/制程品管/物流管理相揉合。

三管理排期

1组织机构调整1---3月

2两班制规划1---3月

3组长系统管理培训1---6月

导入绩效考评3—-6月

5建立小组早/晚会机制2---4月

6生产部周例会2---8月

7成立品管圈4---11月

85S与生产组织/

制程品管/物流管理相融合4---12月

9开展工艺监察3---12月

10设备大检修6---7月