# 道路建筑承包合同范本

工程发包单位：(以下简称甲方)法人代表：

工程承包人：(以下简称乙方)依照《合同法》、《公路工程承包合同条例》和有关规定，经双方充分协商，达成协议，签订本合同，共同信守。其具体条款如下：

一、工程名称和地点

二、工程范围和内容

花甸镇新河村机耕路。

三、开、竣工日期

自2010年5月10日开工至2010年6月30日竣工。

四、工程承包形式

甲方提供水泥和砂石料，其它以清包形式，一次性发包给承包人，在施工中如工程量有变化，由甲方施工监理现场记录签证，待工程验收合格后，以工程决算为准。

五、工程质量要求

严格按设计要求和施工技术规范要求施工，工程质量要达到：优良。

六、工程造价(即工程承包金额)

七、工程价款的支付、结算及验收交工方法

工程价款工程的支付，乙方按工程施工要求，将组织的人力和运力全部进入现场(报送开工报告)，进入现场甲方支付10000元作为乙方运转，其余工程价款，待工程完工后，验收合格一次付清，因部分工程系甲方自筹待完工后，甲方从价款里扣除2000元。

工程竣工的验收，甲方接到乙方的竣工报告后，组织有关部门以施工图纸及说明书和交通厅公路工程施工验收规范和质量检验标准及评定办法为依据。

八、技术资料的提供

根据乙方承包工程量，甲方在开工前向乙方提供有关施工资料。

九、在施工中，如果乙方没有按时进入工地和施工进度较慢或达不到要求，甲方有权解除本合同，另选施工单位。其造成的损失应由乙方负担，从剩余工程量的工程费扣除后，并加扣总工程费的10%─20%，若仍不能弥补损失，由乙方赔偿。

十、建筑公路工程，双方的主要责任

(一)、发包方(甲方)

1、办理工程范围内涉及的土地征用。

2、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并按本合同