# 混凝土路面施工合同范本

甲方：

乙方：

为了促进永安市西下路扩改工程水泥路面工程的顺利完成，按双方平等、互利的原则，经协商同意甲方的路面工程施工任务分包给乙方施工，为了明确和维护双方权益，特订立如下协议，希双方共同遵守。

一、工程施工项目：

1.垫层铺碎石20cm厚

2.铺设15cm厚水泥稳定层

3.浇捣24cm砼路面及钢模安装，切割(包括切割片)，灌沥青。以上项目由乙方承包施工，乙方的机械设备维修由乙方负责。

.路面采用商品砼，由甲方提供。

二、工程承包方式：

工程采取包工不包料的方式，乙方负责前后台施工所需要的机械设备排插一台，摊铺机一台，场地水电安装和路面振捣压光、压纹(不包括压路机，水电费由甲方提供)。

三、双方责任：

1.甲方负责提供料场搅拌场地，提供水到搅拌站(水电费由甲方负责)。配备技术人员电工一名。

2.乙方应按照施工技术规范要求及安全生产技术规程进行施工，若未按照规范要求施工，所造成的损失均由乙方承担。

3.甲方应协商好当地居民关系，维护好乙方人员的正常施工和合法权益。

.乙方人员进场后应遵守甲方一切规章制度，按甲方现场管理人员要求保质、保量进行施工。

5.工程计量按乙方施工实际工程量计算，甲方按乙方完成的路面工程为依据，每平方米为玖元捌角(小写￥9.8元)单价计算结算给乙方。

6.甲方应按乙方工程进度所需材料按时到位。

7.不在合同内的工程项目，甲方应按乙方所做的实际工程量进行按实结算，付清项目工程款。

四、付款方式：

1.乙方开工后按进度每完成500米工程进度，甲方应付给乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一个月内付清。

2.若因甲方工程进度未按时到位，造成乙方停工，乙方有权退场，并赔偿工人误工费。

五、安全施工：

1.乙方应按照安全规程进行施工作业，树立“安全第一、预防为主”的安全方针，本着“谁承包，谁负责“的安全职责，在施工过程中属于乙方责任事故由乙方负责。

2.本协议经甲、乙双方代表签字后生效，如违约造成损失，应由违约方赔偿另一方的损失，付清工程款后本合同自行失效。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：乙方：

年月日