# 工程配套施工合同范本

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

以甲、乙双方共同协商，甲方将鹿寨奥运康城1#、2#、3#、5#、6#、7#楼的室外配套工程委托乙方施工，经协商达成如下协议：

一、工程名称：鹿寨奥运康城小区室外配套工程。

二、工程地点：鹿寨奥运康城小区内。

三、工程内容：室外排水、小区道路、地面铺装、路灯安装、砌筑围墙及电缆沟等。

四、承包方式：包工包料。

五、工程造价：按实际工程量结算(工程量必须经甲方现场核实并办理鉴证手续)。

六、施工质量要求：按现行建筑安装工程规范要求施工，并验收合格。

七、结算依据：按实际完成工程量执行现行《广西壮族自治区单位估价表》结算，另外，材料除甲方提供外，其余材料按市场造价信息简报计(施工期间)。

八、按定额结算执行配套取费费用定额土建执行五类、安装执行四类，但文明施工费、劳动保险、定编费不计。

九、乙方施工时必须按有关安全操作规程施工，违章操作造成的安全事故均由乙方负责(施工后清理施工垃圾)。

十、付款方式：按工程进度分项预付款。工程竣工验收合格后1个月内，由乙方提供竣工资料结算并报送工程结算书，结算书审定后，甲方按结算书造价的95%拨付给乙方，余下5%作质保金，保修一年，保质期满后5天内，质保金退回给乙方。

十一、工期要求：本工程由甲乙双方根据现场实际情况商定工期。乙方必须保证按甲方要求工期完工，若遇雨天或不可抗拒的客观因素所造成的延期，工期可往后顺延。

十二、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

十三、本合同双方签字后生效。

十四、工程完工后付清余款，本合同自行解除。

甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：

日期年月日日期：年月日