# 水电安装劳务合同模板

甲方;

乙方;

根据中华人民共和国经济合同法和河南省劳务用工条例及国家有关建筑安全规范的规定;本着互相信任的原则;为明确双方的权利。责任和义务，经双方协商，达成以下协议;

一;工程项目;

1;工程名称;

2;工程地点;

3;工期;年月日至年月日;

;工程范围和内容;

1｝;水电开槽{给排水，暖气，强电弱电｝布管，穿线，埋槽;消防系统除外;水电施工的穿墙，打孔，切割;开关面板灯具的安装

2｝;暖气，给排水管道安装{通风，雨水，空调凝结水除外｝

3｝;乙方负责劳务用工以及施工机器，工具，小型耗材{钻头，胶带，胶布，自攻丝。生料带，穿线钢丝｝自带，其它材料一切由甲方负责;

]如发生零星用工，按每工日100元计取;生活费乙方自理;

二;工程结算方式;按实际建筑面积加阳台面积总价结算;地下室，一层20元/每平方米【不包括暖气】;二层至顶层24.5元每平方米

三;工程付款方式;

主体期间;每层线管预留洞完后按9元每平米每月结算给乙方工程款;乙方保证金在主体完工后甲方全部退还给乙方安装阶段;给排水，暖气管道安装按10元每平米每月结算给乙方工程款;穿线。灯具。配电箱安装按4元每平方米每月结算给乙方工程款;安装结束付到工程款的百分之九十;竣工验收后付到工程款的百分之九十七;剩余百分之三作为质保金一年后一次性付给乙方;

四;甲方的约定;

1甲方提供乙方在施工场地人员的住宿。工具存放;

2专人配合乙方。保证材料的供应。不能使乙方因此延误工期，施工过程中如有变更，需提供给乙方书面材料及变更图纸;

五;乙方的约定;

1;工作人员进入工地，服从一切工地管理制度，友好配合其他施工单位。

2;按图施工，保证施工质量，因施工质量问题所产生的材料损耗，由乙方承担。

3;积极配合甲方人员，按规定的施工进度，按时保质完成任务。

;乙方在工地的一切安全事故由乙方自己全部承担。

六;违约责任;甲乙双方要共同遵守执行，谁违反谁承担给对方造成的损失。

七;本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

八;本协议未尽事宜，由双方协商解决。

甲方;

乙方

年月日;