# 工程机械租赁合同范本

工程机械租赁合同范本1

出租方：_________________有限公司（以下简称甲方）

法定代表人：_____________________

统一社会信用代码：_______________

通讯地址：_______________________

联系方式：_______________________

承租方：__________________有限公司（以下简称乙方）

法定代表人：_____________________

统一社会信用代码：_______________

通讯地址：_______________________

联系方式：_______________________

交付地点：_______________________

一、甲方为乙方提供的设备概况

设备名称：_______________________

规格型号：_______________________

生产厂家：_______________________

数量备注：_______________________

二、设备使用地点及工程项目

乙方因经营需要，有意租赁甲方现有工程机械设备，甲方表示同意。甲方为乙方提供的设备只允许乙方在__________用于_________工程。

风险告知：双方签订设备租赁合同之前承租人一方应当告知出租人设备用途。承租人一方应当按照约定使用设备，并注意不得违反相关法律法规。

三、租赁设备的所有权和使用权

1、甲方拥有租赁设备的所有权，可任意在租赁设备上附有甲方标识。

2、乙方仅用租期间内在本合同规定的范围内拥有该设备的使用权。

四、操作人员的费用承担

甲方为乙方设备该设备操作手______人，乙方负责食宿，由____方负责该设备操作手工资，乙方根据用方操作手的工作表现发放拖补助。

五、租赁期限及租金结算方式

1、乙方自_____年______月______日起租用设备工程结束，乙方通知甲方停机退场之日起，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续。租赁期不足壹个月，按壹个月计算。

2、设备的租赁费用按月租结算，确定人民币_______元/月，租赁期间每月工作时间不得超过_______小时，超出部分视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。

3、乙方确认设备完好签订租赁合同，向甲方付清壹月租金及退场押金，次月租金提前_____日支付，以后租金支付以此类推，否则按违约处理。

4、因现场环境、气候因素（如阴雨、停工待料、等非设备本身故障原因）不影响甲方向乙方收取租金。

六、设备的运输、使用、维修、保养费用。

1、乙方应承担租赁设备的进场费用______元，租赁时间不足叁个月，乙方承担设备的退场费用______元，租赁时间超过叁个月，退场费用由甲方承担。

2、设备在租赁期间所需的燃油费用由乙方承担，乙方有责任保证油料的质量。

3、设备在租赁期间由乙方使用，乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养、使设备保持良好的状态，如因乙方原因，使设备不能及时练修保养造成的停工，其停工期间租金正常计算。

4、设备在租赁期间安装、调试、装卸过程中所产生的食宿及吊装费用由乙方承担。

5、设备在租赁期间每月应有叁天的保养时间，（高原、工区每月应有5天的维修保养时间），每月超出的时间乙方可扣除相应天数的租赁费。

七、甲方的权利和义务

1、为乙方提供性能良好的设备，甲方机手应服从乙方施工管理人员的调度和指挥，并遵守乙方施工进场的规章制度。

2、甲方机长应按设备操作规程施工，由于甲方机手违章操作造成的机械故障由甲方负责。

3、甲方按期租金，在乙方未按合同规定期限支付租金时，有权利终止合同调回所租设备，乙方应赔偿给甲方造成的各种损失。

4、甲方不承担工程技术原因造成的任何损失。

八、乙方的权利及义务

1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备及甲方人员的安全，如因乙方原因造成的设备损坏，丢失及人员伤亡，其损失由乙方赔偿，乙方应合理安排设备及机手的工作，不得强迫甲方机手违章或超负荷作业，甲方机手有权维护设备及自身的合法权益，如因乙方违章指挥造成的机手人身伤害或设备损坏由乙方负责，机械操作手不承担施工技术责任，以此造成的一切损失由乙方全部承担。

2、甲方设备在使用中如因严重设备故障而影响乙方施工，乙方有权要求甲方在叁天内更换设备，但甲方不承担向此而引起的其他连带责任和损失（如废掉的物料、其他设备的台班费用，乙方从第三方租赁的设备所产生的费用等）

3、在设备租赁期间，乙方应赔偿非甲方的设备原因造成的甲方设备停机损失（如甲方设备被第三人扣押等）乙方仍应按合同的约定支付停机期间的租金。租赁期结束，乙方应无条件保证甲方设备安全退场，否则，视同乙方继续租用设备而承担租金，直至甲方设备安全退场为止。

九、违约责任：

1、甲乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或单方随意除本合同，任何一方违反合同的约定都应支付对方本合同的总金额的20%的违约金。

2、在租赁期间，一方不得在租赁设备上随意增加和扣除费用，不得将租赁设备进行转租或抵押，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。

3、乙方未接合同规定的期限支付租金，属乙方违约，甲方有权停止设备或终止合同调间所租设备，设备停机期间的租金正常计算，由此产生的损失由乙方承担。每超一天乙方应向对方正常缴纳租金加付月租金的5%作为违约金。

十、争议的解法

有关本合同争论，甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款协商解决，协商不成，用向甲方所在地法院诉讼解决。

风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。

十一、其它补充签定：

本合同一式四份，甲方双方各执二份，合同双方签字盖章后生效。

出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________

法定代表人（签章）：_____________法定代表人（签章）：_____________

________年______月______日________年______月______日

## 工程机械租赁合同范本2

承租方（甲方）：常州__公司

出租方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就甲方向乙方承租设备达成如下协议：

一、设备的使用地点及工程情况：

使用地点：码头街225号

工程情况：本地块内原厂房及设备基础地坑等建筑物的清除，便于勘察及打桩。

二、承租方式及相关约定：

1、乙方所提供的机械设备进场前必须提供设备的品牌、型号、功能、购买时间等，经甲方同意后方可进场施工。

2、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，加油时间由乙方承担。

3、设备维修：乙方机手应提前作好设备的维修工作，所付的维修费用由乙方自行承担。

4、设备如有故障应及时需修理好，如在4小时内不能正常施工，乙方必须调入其他机械进行施工。

出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________

法定代表人（签章）：_____________法定代表人（签章）：_____________

________年______月______日________年______月______日

## 工程机械租赁合同范本3

承租方：陕西__（以下简称甲方）

出租方：麻城特种设备服务部（以下简称乙方）

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，木着公平、诚信、互惠互利的基本原则，拟定设备租赁事宜，双方协商签订下列合同条款，以明确双方的权利和义务关系，使本合同全面、真实、完整履行。

第一条：租赁设备名称、规格、型号：

70吨吊管机

第二条：设备使用地点：

麻____市

第三条：租赁设备期限：

________年____月____日至________年____月____日止。

1、设备启用时间双方拟定为：设备经乙方安装调试完毕为起租口。设备进场的时间以合同或电话通知为准，租赁时间按月计算。（不足1个月按1个月计算）。

2、设备使用完后如停租，甲方必须通知乙方达到现场，如因甲方原因款未结清，场地、道路或其它物体障碍使乙方设备无法顺利出场时，则视同甲方继续使用乙方设备。租期顺延，租金连续计算至乙方设备出场之日止。

第四条：租赁价格、进出场费支付方式

1、租赁价格：以月租方式计算，每月租金为：人民币18万元。每月到期支付，甲方提供司机的食宿，甲方自配司机，负责小型维修和紧__（如甲方提供司机其工资不计甲方自行支付）。

2、甲方支付设备进、出场、安装、拆卸、运输、汽车吊装、检测费、办证、维修等费为人民币3万元整。

3、双方签订合同后，乙方设备到场，甲方即付进场安装费人民币3万元整，乙方开始作前期准备，并按合同规定时间进场安装。

第五条：双方的权利和义务

一、乙方的权利和义务

1、合同期间乙方权益受到不法侵害，设备缺乏安全保障，遭到损坏、丢失，乙方有权要求按重置价格赔偿并有权中止合同，有权要求甲方继续履行合同，有权依法维护乙方的合法权益。

2、负责设备的维护、保养，当设备发生故障接甲方通知后，应即时赶往现场修理，机械出现大型故障保证在三天内恢复正常工作，一般故障36小时内恢复正常工作。

二、甲方的权利和义务

1、甲方享有设备的使用权，未经乙方书面许可，甲方不得转移使用地点、转租第三方使用或当自有财产抵押，不得在设备上增加或拆除部件。

2、负责设备基础设计和施工，做好施工隐蔽记录及质量检验记录，并组织基础验收工作，切实做好基础后排水措施，确保设备基础与安全性和可靠性。

3、甲方不准安排与乙方安、拆、维修工作相关交叉的作业内容同时进行施工。

4、设备运转未达到应有的设备效率及设计指标甲方有权要求乙方再行调试，使其符合设备参数要求。

5、遵守设备安全操作规程，不强迫指令操作人员违章作业，承担违章操作所造成的损失，禁止私自调改各种安全限位器。

6、甲方负责吊钩以下和指挥不当所造成的安全事故，并承担相关经济法律责任。

7、负责做好乙方设备进出场前后准备工作，负责场地的平整，为乙方设备进出场提供必需条件。

8、甲方必须提供设备装、拆告知安监及检测部门所需要的相关技术资料。

第六条：违约责任

1、双方严格履行合同条款，违约方必须承担违约所造成的全部经济损失。

2、甲方必须按合同规定的时间，金额结清每月租金，否则乙方有权按甲方所欠租金金额每天收取10%滞纳金并停止使用，租金续计。

第七条：其它

1、合同未尽事宜，双方协商一致后可补充合同条款，补充条款与本合同具同等到效力。

2、乙方收取一切费用均不含税金，如甲方需要税票另外加收税金。

3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方签字：

________年____月____日

乙方签字：

________年____月____日

## 工程机械租赁合同范本4

承租人（甲方）：

出租人（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》《建设工程安全生产管理条例》的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就甲方向乙方租赁建设工程机械的相关事宜达成如下协议：

第一条租赁机械名称、及租金计算与支付

1、租金计算方式：按月计算。不足月的尾数日租金按月租金处以30天乘以实际使用天数计算。

2、支付方式：每月支付租赁费的70%，余款待塔吊报停后年底付清。

第二条使用地点、项目名称和工作内容

1、使用地点：______

2、项目名称：____项目

3、工作内容：垂直水平运输

第三条租赁期限

暂定自20__年3月10日至20__年5月30日（具体以甲方《开报停单》为准）。

第四条租金计算

1、自安装检测合格之日起计算租金，工程机械租金期满，甲方通知乙方拆除后次日起停止计算租金。

2、由乙方进行维护保养作业时，甲方应安排合理的机械维修和保养时间。每月累计维修保养时间超过20小时的部分，甲方可扣减相应的租金。乙方在机械工作间隙期或待工期间所做维护保养，不计算在维修时间内。

第五条进出场费用

租金机械进出场费及检测备案费用：附着在__层建筑物的塔吊为该塔吊一个月的租金，附着在__层建筑物的塔吊为35000元，附着在__层建筑物的塔吊为45000元。

第六条定金和其他费用

1、机械操作和维修人员在工地吃住等费用由乙方支付。

2、检测备案费用由乙方承担。

第七条机械交接与验收

1、乙方向甲方移交机械时，双方应就交付机械的型号、规格、附件、数量、质量等共同验收并签署《交接清单》。法律法规规定起重机械必须由具备相应资质的安装施工企业承担安装。安装调试并检测合格才能投入使用，安装调试、检测合格之日视为乙方向甲方移交机械。

第八条操作、维护与管理

1、双方约定机械由乙方负责操作与维护。操作、维护等上岗人员配备应符合国家或__市法律法规的要求，也可委托具备相应资质的专业公司承担机械的操作与维护，受托方行为视为该委托方行为。

2、塔吊指挥由甲方负责安排。

3、因故障造成机械无法正常作业的，乙方应当接到通知后二小时内到达现场维修。乙方自接到维修通知起四小时内未能修复的，自第六小时起免收租金直至机械恢复正常作业日止。

第九条双方权利义务

甲方权利义务

1、有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。

2、有权要求乙方按照合同约定提供机械的维修保养服务。如因乙方原因导致机械毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械，并要求乙方赔偿甲方损失。

3、应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金。

4、应当为乙方提供机械进出作业、其他维护作业的协助和便利，按时接受乙方交付的机械。

5、应当为机械提供安全作业环境，负责机械设备在施工现场的看护，保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损、灭失，应向乙方赔偿。

6、未经乙方书面同意，甲方不得转租机械，不得对机械设施进行变动。

乙方权利义务

1、有权按照合同约定收取租金。

2、因甲方原因导致的机械毁损、灭失，有权要求甲方赔偿。

3、应当按照约定的时间、地点向甲方提供合同约定的机械，不得提供淘汰、报废、检验检测不合格的机械。

4、应当提供法律法规规定的生产厂家、生产许可证、产品合格证等文件，需要到监管部门备案的，乙方应当提供或办理备案手续。

5、应当向甲方提供机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明。

6、应当提供技术保障，承担租赁期间的维修保养义务。

7、合同约定由乙方提供的操作人员必须持证上岗，服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度，并应拒绝甲方提出的违章指挥。

第十条违约责任

甲方违约责任

1、未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用机械，致使租赁机械收到损失，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

2、未经乙方书面许可擅自将机械转租的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

3、未经乙方书面许可擅自改善或增设他物的，乙方有权要求甲方及时恢复原状或者赔偿损失。

乙方违约责任

1、在合同期间因乙方原因（包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的`时间除外）导致机械停工的，每停工一天，甲方除扣减相应租金外，可要求乙方支付相当于机械日租金300%的违约金。凡停工超过5日的，甲方有权解除合同并向乙方追偿损失。

第十一条不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

第十二条争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，可向天津市人民法院提起诉讼。

第十三条其他条款

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共4页，一式四份，具有同等法律效力，其中甲方二份，乙方二份。

2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、合同签订地：

1、甲方须保证25T汽车吊安拆条件，

2、其他约定：高出部分由甲方承担；

3、租赁费不含税金，如需开具税票，税金由甲方春节报停不超过45天；

4、塔吊预埋件每台三千元，如甲方挖出归还乙方不收费用。

承租方：出租方：

法定代表人或代理人：法定代表人或代理人：

经办人：经办人：

日期：日期：

## 工程机械租赁合同范本5

承租方（甲方）：

出租方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就甲方向乙方承租设备达成如下协议：

一、设备的使用地点及工程情况：

使用地点：码头街225号

工程情况：本地块内原厂房及设备基础地坑等建筑物的清除，便于勘察及打桩。

二、承租方式及相关约定：

1、乙方所提供的机械设备进场前必须提供设备的品牌、型号、功能、购买时间等，经甲方同意后方可进场施工。

2、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料，加油时间由乙方承担。

3、设备维修：乙方机手应提前作好设备的维修工作，所付的维修费用由乙方自行承担。

4、设备如有故障应及时需修理好，如在4小时内不能正常施工，乙方必须调入其他机械进行施工。

5、设备租赁期间，乙方必须按甲方要求直至施工完毕，未经甲方同意中途退场，甲方有权不支付乙方剩余的工程价款。

6、乙方必须保护周边现有建筑及构筑物，如有损坏造成均由乙方自行承担。

三、租金价格及结算方式

大挖机：225元/小时

大推土机：225元/小时

小挖机：120元/小时

该费用包括了机械设备运转所需的油耗、维修、操作指挥人工等。

在合同实施期间单价保持不变，并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而作任何调整。

结算方法：

合同总价=实际用时×所用机械的单价该价款已包含机械运转施工的所有费用，不在产生其他任何费用。

四、工程款支付方式：

每工作时间完成300个小时，甲方支付乙方5万元作为机械施工进度款，待工程施工完毕结算后，乙方提供全部发票后一个月内支付剩余工程价款。

五、甲乙双方权利与义务

乙方责任：

1、乙方提供本工程所需完好的施工机械设备，进场后确保能够根据甲方要求高效率的施工。

2、乙方驾驶员应按机械设备的安全操作规程施工，施工前要熟悉了解周边的环境。

3、乙方进场施工前应对驾驶员进行安全教育，提高安全意识，如在施工过程中发生安全事故，一切后果与责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任与经济损失。

4、乙方现场必须有指挥员进行现场调配与指挥。

5、乙方人员施工期间如发现地下管线、构造物、文物等应进行保护，并且第一时间通知甲方管理人员，共同商讨施工方案后再进行施工。

6、乙方现场指挥员及驾驶员需服从甲方的调配和指挥。

7、乙方必须按甲方需求，进行同时提供一台或多台机械设备。

甲方责任：

1、甲方提供已知的地下障碍物、管线及施工总平面图。

2、甲方及时处理障碍物的施工方案。

3、按约定支付乙方的施工机械费。

六、验收要求

按甲方的要求进行施工，施工完毕经甲方验收满意后方可退场。

七、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

八、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

时间：时间：

## 工程机械租赁合同范本6

机械方（以下简称甲方）：

租用方（以下简称乙方）：____________________________________________________根据《合同法》的有关规定，经甲乙双方充分协商，就乙方租用甲方机械（）事宜特达成如下协议，经签订并共同遵守。

（一）乙方租用甲方台。

（二）租用地点：

（三）租用方式：按月包干（包月），采用按月租计价租赁的方式。

（四）租用时间：从年月日开始到年日止，如工地未完成可再另行协商。

（五）租金及支付方式：

1、每月租金元（大写元正税后款），工作时间在每月小时内，如不满小时，月租不变，如工地需加班超时费乙方按每小时元计算给甲方。工作时间每月以机械电脑显示计时，进场显示器走字为__________________________.

2、支付方式：进场时付清当月租金。

（六）甲乙双方的责任

1、甲方须配备驾驶人员壹名。

2、甲方工作人员须遵守乙方的各项管理制度和工作调度，确保安全施工。

3、甲方负责机械的辅助材料（保养油料）

4、租赁期间乙方确保甲方操作人员每日有时间对机械设备进行日常保养，如注黄油、检查、紧固、清洁等。

甲方机械每月有三天正常保养维修时间，如超过三天仍未能正常工作，乙方有权扣回所误天数。

乙方责任：

1、自协议签订之日起，机械进费由乙方负责______________________元（大写）、出场时乙方必须把机械油加满，出场费由甲方负责。

2、甲方的机械的燃油（柴油）、机具在工地做工期间的停放，守护和安全工作驾驶员的食宿由乙方负责。

3、由施工现场的地质资料不明、如塌方、坡度、山体滑坡、飞石、河边地带等所造成的后果带来的一切损失由乙方承担全部经济责任。

4、遇施工现场危险场面，甲方工作人员有权拒绝乙方指挥，在乙方的指挥下，机械、人身安全所造成的一切损失由乙方负责。

5、由于乙方该项目手续不全或与当地人发生纠纷造成的经济损失由乙方负责，与甲方无关。

（七）甲乙双方如任何一方违约，必须赔偿对方因此造成的全部经济损失。

（八）本协议双方自签字之日起生效，具同等法律效力。

（九）本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方：乙方：

身份证：身份证：

电话：电话：

日期：日期：

## 工程机械租赁合同范本7

承租人：（以下简称甲方）

出租人：（以下简称乙方）

甲方承建公路段公里的工程施工任务，因工程施工需要使用乙方自备机械设备，经双方协商按租赁对待，现双方签订公路工程施工机械设备租赁合同，为明确和维护双方责、权、利，保证工程施工顺利实施，签订以下条款，供双方共同遵守执行。

一、乙方负责机械设备的使用质量，使机械设备始终保持在完好状态，机械性能必须达到施工的技术要求。机械设备每月有累计3天的正常保养维修时间（具体时间根据工地情况安排），机械发生故障，必须在甲方限定的时间（3天）内恢复正常施工状态，否则，每超过一天甲方扣一个台班的费用，超过限定期限（一周）仍不能恢复正常施工状态，甲方有权终止租赁合同，并且乙方要赔偿因停工造成对甲方的经济损失。

二、施工地点：公路段

三、工作内容：（填入机械设备需完成的土方、石方、混凝土、砂浆、桥涵、供料以及等具体内容）。

四、租赁时间：自年月日机械设备进场至年月日机械设备离场。

五、租赁费用（含税金）：

1、计价方式：按台班费计价，每月每台工作时间为不低于330小时，不足时间要下月加班补齐，次月补不齐扣除相应台班费；

2、租赁费用的计量办法：以有甲、乙双方签字的甲方施工派工单为计量依据，（以工作台班×单价）。

3、租赁费用的支付：经计量结算后，租赁费按月结算给乙方的价款，剩余的%最后工程结算同时进行；未经甲方同意不得擅自将机械设备撤走或转包他人使用。否则，结算时甲方按实际完成劳务工程量约定结算方式的60%结算费用。

4、租赁设备的进出场费用：乙方的机械设备必须满足在工地正常工作占合同工期3/5以上时间的条件下，甲方承担单趟进场费用，不符合条件的，进、出场费用均由乙方自负。

六、工程质量责任

（1）甲方委托项目部管理租赁机械在施工中的使用并派技术人员对机械施工的工程质量进行现场管理和技术指导，把好施工放样、工序操作、自检验收等质量关，避免乙方劳务工作的返工。

（2）若甲方不派技术人员指导乙方施工或放弃现场管理，甲方应对工程质量负责；乙方完成的工程经验收不合格需要返工时，乙方必须返工。属甲方责任造成的由甲方承担，属乙方的责任由乙方承担，属于双方责任的按协商比例分担。

（3）因甲方管理失误或指挥不当造成的质量损失由甲方承担。

七、双方责任、权利与义务

甲方

（1）甲方有权对乙方的机械设备进行施工作业计划管理，现场调度，负责乙方施工作业的技术工作，对其人员和机械设备实施行政管理；乙方必须无条件的接受甲方的现场行政管理和技术指导。

（2）甲方有权检查乙方工作进展情况，实施质量管理，对己完成的工作进行签认，对乙方完成的工程质量承担相应的责任。

（3）甲方有权在签订合同前，对乙方的机械设备完好情况进行考察，达不到完好率要求的，不予签订租赁合同。

（4）甲方有义务按合同约定及时向乙方支付租赁费用。

（5）甲方有义务加强环保意识，树立良好的职业道德，注意并教育乙方安全施工、文明施工；由于乙方违规作业，造成甲方或第三方经济损失时，甲方有权要求乙方对造成的损失承担赔偿责任。

（6）为按时完成和不影响甲方的工程进度，根据额定耗油量，乙方的燃油由甲方保障供给，乙方不得超出额定耗油量，超出部分从结算款中按供应价递增%扣除费用。

乙方

（1）服从甲方管理，按规定时间进场，主动配合甲方保质保量按期完成任务。

（2）乙方对甲方提供的汽、柴油不得超出机械额定耗油量，不得倒卖油料。月底甲方核算时，发现乙方机械耗油量与工作时间不符，超出机械额定耗油量%，甲方有权终止合同，乙方给甲方赔偿5倍数的超出油量费用，乙方无条件撤出工地，甲方不再结算费用。

（3）负责机械设备的维修、保养和润滑油料等各种费用，负责按国家规定交纳各种税费、机械设备的保险和人身保险等各项工作。

（4）加强环保意识，树立良好的职业道德，注意安全施工、文明施工。因违规作业，因操作不当损坏国家主要设施、发生事故或造成人员人身伤亡、其他机械设备的损坏及导致环保不符合要求等，其各种费用由乙方承担。

（5）租赁期内，乙方机械操作人员不属于与甲方签订合同的劳务人员，其报酬和伤、病、残以及医疗、劳保、保险等费用均由乙方自行负责支付。

（6）租赁期内，乙方人员的伙食费、生活用具及其他用品等均由乙方自理。

（7）对机械车辆、维修时，前后50米分别放置警示标志。

八、特别约定

1、租赁期内，因雨、雪等自然原因不能施工，租赁费由甲乙双方另行协商约定，以双方签字的书面文字材料为准。

2、本合同履行期满，因客观原因需要继续使用机械设备时，由项目部按工程需要通知机运材料科续签，费用由项目部结算。

九、本合同签订程序按劳务合同签订程序履行。工程完工并结清账务后自行失效。

十、甲、乙双方应维护合同的严肃性，本合同未尽事宜、或者在履行合同中产生争议，双方协商解决，协商结果另行签订补充协议，本合同履行不产生口头约定。协商不成，可在甲方所在地法院提起诉讼。

十一、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

## 工程机械租赁合同范本8

签订时间：

合同编号：

签订地点：

出租方（甲方）：

承租方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

一、租赁设备概况：

二、设备的使用地点及工程情况：

三、设备的所有权：

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租

权，承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任：

1、提供良好的设备和操作驾驶员。

2、甲方驾驶员应该按设备操作规程施工。

3、在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工，造成事故和经济损失由乙方负责。

4、合同履行期间，机械的液压油机油、维修、零配件的费用均由甲方负责。

五、乙方的基本责任：

1、为甲方驾驶员及管理人员提供食宿。

2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。

3、乙方不得强迫甲方驾驶员违章作业或超负荷工作。在施工期间，施工现场范围内地上地下设施及不明物，如有损坏由乙方负责赔偿。

5、进出场拖车费用：个月内由乙方全部承担进出场拖车费；超出个月，由甲乙双方各承担一半的费用，乙方负责进场的拖车费，甲方负责出场的拖车费用。

六、结算方式及相关事宜：

1、租赁期间：租期自年月日开始计算租金，至年月结束。租赁期满，乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后，办理退场手续。

2、单价：

3、结算方式：设备租赁费按（月天小时）计算，乙方确认设备后向甲方支付定金____元。本设备按（月天小时）结算租赁费用。

4、在租期内，乙方指定一名时间记录人配合驾驶员准确做好时间记录。

5、油料提供：负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的燃油。。

6、设备租赁期间，乙方如需转移工地施工，必须征得甲方的书面同意，并保证甲方设备在该协议结束后返回。

七、在工地上施工期间，因乙方指挥不当所造成的机械损坏或造成的人员伤害，全由乙方负责，甲方不承担任何责任。

八、违约责任：

（1）在合同期间，如果甲方违约，罚款三千元。

（2）在合同期间，如果乙方违约，支付往返拖车费及（当月当天）租金。

（3）如果乙方拖欠租金，从违约之日起每日按欠款总额的百分之十支付滞纳金给甲方。

九、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

此合同共五页，壹式贰份，由甲、乙双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。

甲方代理人：（签章）乙方代理人：（签章）

住址：住址：

身份证号：身份证号：

电话：电话：

日期：日期：

## 工程机械租赁合同范本9

出租人：（甲方）合同编号：

签订地点：

承租人：（乙方）签订时间：年月日

一、根据中华人民共和国<<合同法>>，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

二、甲方为租赁设备每台配备机手名，方负责机手的工资，方负责机手的食宿。机手应服从乙方的管理，机手只负责正确操作与保养设备，不承担工地技术责任。乙方应尊重机手的劳动，保障机手的人身安全。连续工作时间超过10小时，乙方应向甲方提出增聘机手，并承担增加机手的工资。非正常长期加班，乙方应适当发放加班补助。机手如不服从乙方的管理乙方应及时与甲方联系。

三、租赁期限，租金支付方式

1、租赁期限：本合同设备租赁期自年月日至年月日止。若设备实际租期超过约定租期十五天以上的，应重新签定设备租赁合同。

2、租金支付方式：

（1）自本合同生效之日起，乙方应向甲方支付第一个月租金（大写）元、进（退）场运费（大写）元，总计（大写）元。

（2）承租期内，乙方应在每个承租月到期前提前5天向甲方预付下一个承租月的租金后方可继续使用。

3、承租期内若到期不能支付租金，乙方应及时办理欠款手续，并在10日内无条件付清应付款项。若乙方逾期超过10天仍不能支付，甲方有权停机等款，或终止合同撤回设备，乙方应承担设备装运回程费用及停机期间的租金。

4、设备撤离时乙方代表、机手应共同签署退场证明，若乙方未履行签字手续，退场时间即以机手和运输司机共同确认的退场时间为准。

5、非因设备故障造成的停机，乙方照常支付租金，合同中约定由甲方承担而乙方已经支付的费用从租金中扣除。

四、设备的所有权、安全责任

1、合同涉及设备的所有权属甲方，乙方仅有使用权。乙方不准将合同涉及的设备用于抵押、质押等损害甲方所有权的行为。若发生上述行为，乙方必须按设备购买价格一次性向甲方支付全部货款，并按设备购买价格承担日1%违约金。

2、在承租期内，未经甲方同意不得对设备进行改造或转租。乙方若未经甲方同意对承租的设备进行改造或转租，乙方必须按设备购买价格一次性向甲方支付全部货款，并按设备购买价格承担日1%违约金。

3、乙方应负责设备的安全，设备移交给甲方前发生失盗、人为的损坏，事故责任由乙方承担，乙方承担设备维修的所有费用或按设备的购买价格予以赔偿。五、设备的交货、验收

1、租赁设备按双方确定的地点交货，乙方在接货地点对设备进行检查验收，验收无误后乙方在<<承租设备签收单>>上签字盖章，<<承租设备签收单>>作为合同附件。

2、如果乙方在验收时，发现设备的型号、规格、数量或技术性能达不到要求时，乙方应在二日内通知甲方，否则视为合格。成套设备安装、调试时间由双方根据具体设备另行协商约定。六、租赁设备的使用、维护保养和费用

1、在承租期内，乙方应正确、合理地（按约定施工地点及用途）使用设备，并合理安排机手工作，不得强迫机手超负荷或违反操作规程操作，否则由此产生的后果由乙方负责。

2、乙方承担设备燃油，甲方承担设备日常的保养用油。

注：租赁稳定土拌和机时，该机刀头和刀库由乙方承担。其他因工地材质问题的非正常损耗配件由乙方承担。

3、正常情况下设备出现故障，甲方应积极抢修，乙方予以配合，修理费用由甲方承担。

4、设备因管理及指挥不当或因超负荷工作造成的损坏，其修理费用（包括配件）由乙方承担，乙方并应照常支付故障期间的设备租金。

5、平均每月设备的维修保养时间累计为3天，超出后按月租金除以30乘以超出的天数扣除；当月租赁设备施工时间满27天，按一个月结算租金。

6、设备在安装、调试、使用过程中致使第三方受损时，甲乙双方承担各自应承担的责任。

七、设备的运输方式、地点、运费的结算

1、承租期不足三个月，租赁设备的进场、退场运费（含杂费）均由乙方承担；承租期超过三个月，甲方承担退场运费，乙方承担设备的进场运费。进场时甲方负责设备的装车，卸车及设备退场时乙方应提供装车条件指挥装车并承担费用。乙方必须保证甲方的设备安全退场，如果在乙方的施工工地或者因为乙方的原因（包括但不限于乙方与第三方存在经济纠纷，第三方扣押设备的行为）造成甲方的设备不能顺利退场，乙方按照设备延迟退场时间，按照约定的租金标准，承担甲方的经济损失并支付设备总额日1%的违约金。

2、设备以（铁、汽）运至，乙方可以自提或委托甲方代办运输，运费（含杂费）由乙方承担。

八、违约责任，争议的解决方式

1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得单独变更或解除合同（经双方同意除外），违约的一方须向对方支付合同总额的20%的违约金。

2、在履行合同的过程中发生的与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不能达成一致时向徐州市甲方所属辖区人民法院起诉。

3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。执行中的补充规定作为合同附件，与本合同具有同等法律效力，其它口头约定无效。

九、其它约定：

甲方：

地址：

电话：

法定代表人：

委托代理人：

开户行：

帐号：

邮政编码：

乙方：

地址：

电话：

法定代表人：

委托代理人：

邮政编码：